Муниципальная программа
в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности Куменского района Кировской области, информация о ходе реализации

за период с 1 октября по 31 декабря 2022 года

- Постановление администрации Куменского района Кировской области от 28.12.2022 № 789 «О внесении изменений в постановление администрации Куменского района от 02.08.2022 № 348 «Об утверждении муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики Куменского района»

Изложен в новой редакции Паспорт программы и Перечень программы мероприятий.

Скорректирован объем финансирования на реализацию муниципальной программы на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Информация о ходе реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Куменского района Кировской области

в 2022 году

| Показатель |  | Источники финансирования | Предусмотрено программой на 2022 год (тыс. руб.) |  | Лимит на 2022 год (тыс. руб.) | Выполнено в 2022 году (тыс. руб.) | Профинансировано в 2022 году (тыс. руб.) | Информация о выполнении основных мероприятий, мощностях основных объектов, введенных в результате реализованных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная целевая программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  | ВСЕГО: | 2 624,600 |  | 2 624,600 | 2 624,600 | 2 624,600 |  |
|  |  | Местный бюджет | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 624,600 |  | 1 624,600 | 1 624,600 | 1 624,600 |  |
| - Сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1 | Организация оснащения приборами учета энергетических ресурсов в бюджетных учреждениях | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 21.2 | Проведение энергосберегающих мероприятий, направленных на сокращение бюджетных расходов на потребление энергетических ресурсов | ВСЕГО: | 1 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 | МКОУ СОШ п. Речной - замена окон- 76 тыс.руб. , замена светильников - 224 тыс.руб. МКОУ СОШ п. Вичевщина - замена окон - 200,0 тыс руб.,МКДОУ д/с " Колокольчик" - 100 тыс.руб. замена светильников, МКДОУ д/с "Сказка" - 200 тыс.руб. замена окон, МКОУ НОШ с. Быково - 100 тыс. руб. замена окон, МКОУ ООШ д. Б.Перелаз - 100 тыс.руб. замена окон |
|  |  | Местный бюджет | 1 000,000 | 1 000,000 |  | 1 000,000 | 1 000,000 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация программ по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организациями, осуществляющие регулируемые виды деятельности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Оснащение ПУ, используемых ЭР в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных ПУ, автоматизированных систем и систем диспетчеризации | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Модернизация оборудования, используемого для выработки ТЭ, передачи ЭЭ и ТЭ, в т.ч. замена оборудования на оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедрение инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; снижение потребления ЭР на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности; сокращение потерь ЭЭ, ТЭ при их передаче; сокращение объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды; сокращение потерь воды при ее передаче | ВСЕГО: | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| - Реализация мероприятий по повышению эффективности потребления ЭР в потребительском секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43.1 | Мероприятия по модернизации оборудования, используемого для потребления ЭР, в том числе замене оборудования на оборудование с более высоким КПД, внедрению инновационных решений и технологий в целях повышения энергетической эффективности при потреблении ЭР | ВСЕГО: | 1 624,600 | 1 624,600 |  | 1 624,600 | 1 624,600 | Перевод технологического оборудования (хлебопекарной печи) с использованием электроэнергии на газ ООО «Пищевик» |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | Внебюджетные источники | 1 624,600 | 1 624,600 |  | 1 624,600 | 1 624,600 |  |

Исполнитель: Котова Н.Ю. 8(83343) 2-14-85