**ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**КУМЕНСКИЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ   
НА 2023 – 2025 ГОДЫ**

**(план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития**   
**муниципального образования** **Кировской области)**

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок выполнения мероприятия в соответствии с планом мероприятий | | Информация об источниках и объемах финансирования мероприятия (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | Результат мероприятия\* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Начало | Окончание | Средства федерального бюджета | | | Средства областного бюджета | | | Средства местных бюджетов | | | Внебюджетные источники | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| **Экономика** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Строительство Комбикормового цеха (ККЦ, 4,0 т/ч),производство фирмы Neuero  АО "Красное Знамя" | 01.01.2022 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы дополнительные поступления НДФЛ – 182 тыс. руб. в год,  увеличение производства молока (+2000 тонн в год) |
| 2 | Реконструкция двух телятников д.Парфеновщина на 200 голов  АО "Красное Знамя" | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20000 |  |  | количество новых постоянных рабочих мест – 4 единицы  дополнительные поступления НДФЛ – 364 тыс. руб. в год. |
| 3 | Реконструкция коровника д.Ардашиха  АО "Красное Знамя" | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы, дополнительные поступления НДФЛ – 182 тыс. руб. в год  увеличение производства молока +100 тонн в год |
| 4 | Реконструкция коровника д.Желны  АО "Красное Знамя" | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы, дополнительные поступления НДФЛ – 182 тыс. руб. в год  увеличение производства молока +100 тонн в год |
| 5 | Реконструкция телятника  д. Ардашиха на 200 голов  АО "Красное Знамя" | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы дополнительные поступления НДФЛ – 182 тыс. руб. в год |
| 6 | АО "Красное Знамя"  Реконструкция телятника  д. Желны на 200 голов АО "Красное Знамя" | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11000 | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы дополнительные поступления НДФЛ – 182 тыс. руб. в год |
| 7 | Реконструкция фермы  ЗАО племзавод "Октябрьский" | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 60000 |  |  | увеличение производства молока+2000 тонн в год |
| 8 | Строительство шланговой системы к пункту сепарации навоза  ЗАО племзавод "Октябрьский" | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 40000 |  |  | Минуется этап загрузки , разгрузки , перевозки навоза( объем 70 тыс. тонн в год ) |
| 9 | Строительство пункта сепарации навоза  ЗАО племзавод "Октябрьский" | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 30000 |  |  | Минуется этап загрузки , разгрузки , перевозки навоза( объем 70 тыс. тонн в год ) |
| 10 | Строительство роботизированной фермы  Сельскохозяйственный производственный кооператив (колхоз) "Знамя Ленина" | 01.01.2024 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 125000 | 125000 | увеличение производства молока +300 тонн в год |
| 11 | Строительство животноводческого помещения для телят  Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод "Красный Октябрь» | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10000 |  |  | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы  дополнительные поступления НДФЛ – 134 тыс. руб. в год |
| 12 | Строительство склада семенного зерна на 1000 тонн  Сельскохозяйственный производственный кооператив «Красный Октябрь» | 01.01.2024 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5000 | 5000 | увеличение производства зерна +1000 тонн |
| 13 | Строительство зернокомплекса на 40 тонн в час  Сельскохозяйственный производственный кооператив племзавод «Крас-ный Октябрь» | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 55000 | увеличение производства зерна +1000 тонн |
| 14 | Строительство телятника безпривязного содержания КРС  ООО "Верхобыстрица" | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12000 | увеличение производства мяса +10 ц в год |
| 15 | Строительство комбикормового цеха  СПК «Березниковский» | 01.01.2022 | 31.01.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 75000 |  |  | количество новых постоянных рабочих мест - 2 единицы  дополнительные поступления НДФЛ – 126 тыс. руб. в год  увеличение производства молока +300 тонн в год |
| 16 | Строительство молочно-товарной фермы на 600 голов  СПК «Березниковский» | 01.01.2023 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150000 |  |  | количество новых постоянных рабочих мест - 5 единиц  дополнительные поступления НДФЛ – 315 тыс. руб. в год  увеличение производства молока +300 тонн в год |
| **Социальная сфера** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Оборудование кабинета - «Точка роста» в МКОУ ООШ с. Березник и в МКОУ ООШ д. Большой Перелаз | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 600 |  |  | 6 |  |  |  |  |  | В двух школах оборудованы «Точки роста» |
| 2 | Ремонт кровли и косметический ремонт в МКОУ ООШ д. Большой Перелаз | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  | Проведена замена кровли и косметический ремонт здания |
| 3 | Строительство многофункционального центра культуры и досуга в пгт. Кумены | 01.01.2024 | 31.12.2025 |  | 140600 | 141600 |  |  |  | 2060 | 1400 | 1400 |  |  |  | У Куменской детской школы искусств появится собственное здание |
| 4 | Капитальный ремонт МКУ «Речной СДК» | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | 29183 |  |  |  |  |  | 117 |  |  |  |  | Проведен капитальный ремонт здания |
| 5 | Капитальный ремонт фасада МКОУ СОШ п. Краснооктябрьский | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 9342 |  |  | 93,4 |  |  |  |  |  | Проведен капитальный ремонт фасада здания |
| **Инфраструктура** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги Вискаловщина - Бельтюги в Куменском районе Кировской области | 01.06.2023 | 31.12.2024 |  |  |  | 209845 | 20237 |  | 2120 | 204 |  |  |  |  | Капитальный ремонт 4,95 км дороги |
| 2 | Ремонт автомобильной дороги Киров-Вятские Поляны-Большой Перелаз | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 897,1 |  |  | 550,7 |  |  | 565,1 |  |  | Ремонт 0,3 км дороги |
| 3 | Ремонт автомобильной дороги Городчики-Шуравинцы | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 222,8 |  |  | 189,9 |  |  | 267,3 |  |  | Ремонт 0,215 км дороги |
| 4 | «Ремонт автомобильной дороги Вожгалы-Ардашиха» | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 1300,1 |  |  | 393,7 |  |  | 583,1 |  |  | Ремонт 0,2 км дороги |
| 5 | «Ремонт водонапорной башни, водовода с. Вожгалы» | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 818,9 |  |  | 370,4 |  |  | 409,4 |  |  | Проведен ремонт 1 водонапорной башни |
| 6 | «Ремонт водонапорной башни пос. Вичевщина» | 01.06.2023 | 31.12.2023 |  |  |  | 855,9 |  |  | 382,3 |  |  | 427,9 |  |  | Проведен ремонт 1 водонапорной башни |
| 7 | Проектирование газопровода в д. Ардашиха | 01.01.2024 | 31.12.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Подключение к газоснабжению 80 домовладений |
| 8 | Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей в пгт. Нижнеивкино | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено 1 км межпоселковых газопроводов и 12 км распределительных сетей в пгт. Нижнеивкино  Подключение к газоснабжению 620 домовладений |
| 9 | Строительство распределительных сетей в д. Барановщина | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено 5 км распределительных сетей в д. Барановщина  Подключение к газоснабжению 100 домовладений |
| 10 | Строительство межпоселковых газопроводов и распределительных сетей в с. Раменье | 01.01.2025 | 31.12.2026 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Построено 2,5 км распределительных сетей в с. Раменье  Подключение к газоснабжению 120 домовладений |
| **Активность муниципального образования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Участие в ППМИ  п. 2,3,4,5,6 раздела Инфраструктура | 01.01.2023 | 31.12.2023 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Реализовано 5 проектов ППМИ |