**АДМИНИСТРАЦИЯ НИЖНЕИВКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**КУМЕНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 19.12.2016 № 386

пгт Нижнеивкино

 **Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения на 2017-2025 годы».**

 В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 16 Положения о бюджетном процессе в Нижнеивкинском городском поселении, утвержденного решением Нижнеивкинской Поселковой Думы от 30.09.2009 № 23/116, администрация Нижнеивкинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1. Утвердить муниципальную целевую программу **«**Развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения на 2017-2025 годы». Прилагается.

 2. Опубликовать данное решение в Информационном бюллетене администрации Нижнеивкинского городского поселения Кумёнского района Кировской области.

 3. Признать утратившим силу Постановление №87 от 28.11.2013 года.

Глава администрации

Нижнеивкинского

городского поселения С.А.Алалыкин

ПОДГОТОВЛЕНО

Заместитель главы администрации

Нижнеивкинского городского поселения Н.А. Гребенева

 19.12.2016

СОГЛАСОВАНО

Ведущий специалист, бухгалтер-финансист С.В. Полушина

 19.12.2016

Разослать: дело-3, прокуратура, бухгалтерия, Гребенева Н.А.

Гребенева 2-32-45

Утверждено

 Постановление администрации

 Нижнеивкинского городского поселения

 от 19.12.2016 №386

**Муниципальная целевая программа**

**« Развитие систем коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения на 2017-2025 годы»**

2016 год

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Администрация Нижнеивкинского городского поселения  |
| Цели муниципальнойпрограммы | -улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;-создание безопасных условий проживания граждан в многоквартирных домах. |
| Задачи муниципальнойпрограммы | -использование бюджетных средств в соответствии с определенными мероприятиями направленными на реализацию программы |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | количество аварий на ремонтируемых водопроводных сетях -0 |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2025 годы, выделение этапов не предусмотрено |
| Объемы ассигнований муниципальной программы | Всего: 990,0 тыс. рублей;средства бюджет поселения :2017 год -110,0 тысяч рублей;2018 год -110,0 тысяч рублей;2019 год -110,0 тысяч рублей;2020 год -110,0 тысяч рублей;2021 год -110,0 тысяч рублей;2022 год -110,0 тысяч рублей2023 год -110,0 тысяч рублей;2024 год -110,0 тысяч рублей2025 год -110,0 тысяч рублей |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы |  количество аварий на водопроводных сетях – 0количество аварий на теплосетях -0 |

**I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения путем принятия Программы.**

**Состояние жилищно-коммунального хозяйства**

 Предприятия жилищно – коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно – коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только развития инфраструктуры, но и для ее поддержания. Нормативный срок отслужили около 70% процентов тепловых и водопроводных сетей.

 Анализ тепловых и водопроводных сетей показал, что самая высокая изношенность тепловых сетей и сетей горячего водоснабжения по улице Заречной, Молодежной, Бамовской, а также участок к домам по улице Почтовой, дома 3, 5а, а водопроводной сети на улицах Почтовой, Октябрьская, Садовая, Зеленая пгт Нижнеивкино.

**II.Приоритеты администрации Нижнеивкинского городского поселения в сфере жилищно-коммунального хозяйства и цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муницальной программы**

**2.1**. Выполнение мероприятий Программы осуществляется в соответствии с постановлением главы Нижнеивкинского городского поселения от 13 ноября 2013 №79 «**«**О разработке, реализации муниципальных программ и порядке проведения и критериях оценки эффективности реализации муниципальных программ на территории Нижнеивкинского городского поселения Куменского района Кировской области».

 Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

 **2.2. Цели и задачи муниципальной программы.**

-улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

-создание безопасных условий проживания граждан в многоквартирных дома;

-использование бюджетных средств в соответствии с определенными мероприятиями направленными на реализацию программы.

**Сведения о целевых показателях эффективности**

**реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателей эффективности, предусмотренных программой (Пi)  | Период выполнения показателей эффективности <\*>  | Единицаизмерения  | Значение показателейэффективности, предусмотрен- ных программой насоответствующий период (Пi пл)  | Фактически выполненныепоказатели эффективности засоответствующий период (Пi ф) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | количество аварий на ремонтируемых водопроводных и тепловых сетях | 2017-2025 | случаев | 0 | 0 |

**2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальных программы**

 По результатам 2025 года должны быть достигнуты следующие показатели:

Показатели эффективности для оценки реализации муниципальной программы по результатам 2025 должны быть достигнуты следующие показатели:

-количество аварий на ремонтируемых водопроводных сетях -0.

-количество аварий на ремонтируемых тепловых сетях-0.

**2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы**

 Реализация муниципальных программных мероприятий рассчитана на 2017-2025 годы без подразделения на этапы.

**3. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименования мероприятия | исполнитель мероприятия | Срок реализации мероприятия | Источники финасирования | Финансирование (тыс. руб.) |
| начало реализации мероприятия | окончание реализации мероприятия |
| 3.1 | Расходы, связанные с ремонтом водопроводной сети пгт Нижнеивкино,**всего** | администрация Нижнеивкинского городского поселения | 2017 | 2025 | Бюджет городского поселения | 990,0 |
| 3.1.1 | Ремонт водопровода по улице Почтовая пгт Нижнеивкино Ремонт теплотрассы по улице Почтовая пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2017 | 2017 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.2 | Ремонт водопровода по улице Садовая пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице Садовая пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2018 | 2018 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.3 | Ремонт водопровода по улице Октябрьская пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице Октябрьская пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2019 | 2019 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.4 | Ремонт водопровода по улице Кленовая пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице Кленовая пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2020 | 2020 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.5. | Ремонт водопровода по улице Зеленая пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице Зеленая пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2021 | 2021 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.6 | Ремонт водопровода по улице Бамовская пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице Бамовская пгтНижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2022 | 2022 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.7. | Ремонт водопровода по улице Заречная пгт НижнеивкиноРемонт теплотрассы по улице заречная пгтНижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселения организации, выполняющие проектные работы | 2023 | 2023 |  | 50,050,010,0 |
| 3.1.8 | Ремонт водопровода по улицам Строителей, Труда пгт НижнеивкиноНижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2024 | 2024 |  | 100,010,0 |
| 3.1.9 | Ремонт водопровода по улицам Логовая, Полевая пгт НижнеивкиноПодготовка проектной документации | администрация Нижнеивкинского городского поселенияорганизации, выполняющие проектные работы | 2025 | 2025 |  | 100,010,0 |

**V. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

 Мероприятия муниципальной программы финансируются ха счет средств местного бюджета .

 Расходы на реализацию муниципальной программы финансируются ха счет средств местного бюджета.

**Расходы на реализацию муниципальной программы**

**за счет средств местного бюджета.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование мунициальной программы, подпрограммы, ведомствен-ной программы, отдельного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальный заказчик (муниципальныйзаказчик-коорди-натор) | Значение показателей (тыс. руб.) |
| 1-й,2-й,3-йгод планового периода 2017-2019 | 4-й,5-й,6-й год планового периода 2020-2022 | 7-й,8-й,9-й год планового периода 2023-2025 |
| 1 | 2 | 3 |  |  |  |
| Муниципальная программа  | **«**Развитие системы коммунальной инфраструктуры Нижнеивкинского городского поселения на 2017-2025 годы».  | 990,0 | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| Администрация Нижнеивкинского городского поселения  | 330,0 | 330,0 | 330,0 |
| соисполнитель  | 0 | 0 | 0 |
| Подпрограмма  | отсутствует | ответственный исполнитель подпрограммы  | 0 | 0 | 0 |
| соисполнитель подпрограммы  | 0 | 0 | 0 |
| Ведомственная программа | отсутствует | исполнитель ведомственной целевой программы  | 0 | 0 | 0 |
| Отдельное мероприятие  | отсутствует | ответственный исполнитель мероприятия  | 0 | 0 | 0 |

1. **Управления рисками.**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Недостаточное финансирование (секвестирование) мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета Нижнеивкинского городского поселения | Определение приоритетов для первоочередного финансирования . |
| Анализ рисков реализации муниципальной программы | затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса; изменение цен на приобретаемое оборудование;возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.Для минимизации рисков при реализации муниципальной программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:определение и оценку рисков;анализ и распределение по приоритетам мероприятий программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;определение эффективности применения системы управления рисками. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий муниципальной программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий муниципальной программы. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_