АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА  КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 26.09.2016 № 80

д. Березник

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры на территории муниципального образования

Куменское сельское поселение Куменского района Кировской области

на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440, в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной  инфраструктуры, расположенных на территории Куменского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного смоуправления в Российской Федерации",  статьей 34 Устава муниципального образования Куменское сельское  поселение, администрация Куменского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной  инфраструктуры муниципального образования Куменское сельское поселение Куменского района Кировской области на 2016 – 2020 годы и с перспективой до 2032 года. Прилагается.

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене Куменского сельского поселения и разместить в сети Интернет на официальном сайте Куменского района на странице Куменского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации

Куменского сельского поселения                   А.И. Шмырин

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского сельского поселения

от 26.09.2016 №  80

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры муниципального образования

Куменское сельское поселение

на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года»

# Паспорт  программы

«Комплексное развитие систем транспортной  инфраструктуры муниципального образования Куменское сельское поселение на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Куменского сельского поселения Куменского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Предприятия транспортного обслуживания, подрядные организации |
| Цели Программы | Развитие транспортной инфраструктуры Куменского сельского поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а так же юридических лиц и индивидуаль-ных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятель-ность (далее субъекты экономической деятельности) на территории Куменского сельского поселения; Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответст-вии с нормативами градостроительного проектирования Куменского сельского поселения; Обеспечение условий для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на территории Куменского сельского поселения; Обеспечение условий для развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью; Поддержание условий для управления транспортным спросом; Обеспечение приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участниковдорожного движения по отношению к экомическим результатам хозяйственной деятельности; Обеспечение приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам; Обеспечение условий для пешеходного передвижения населения; Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; снижение количества дорожно - транспортных происшествий |
| Этапы и сроки реализации Программы | Первый этап 2016-2020 годы Второй этап 2020-2032 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы составит 5283980,0 рублей, за счет средств бюджета поселения 4925090,0 рублей: в 2016 году- 952000,0 рублей; в 2017 году- 375780,0 рублей; в 2018 году- 363 400 рублей; в 2019 году- 396 400 рублей; в 2020 году- 396 400 рублей; в 2021-2032 годах- 2 800 000 рублей.. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К концу 2025 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: -восстановление не менее 50 % всего дорожного полотна дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования; - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %. - снизить количество дорожно-транспортных проишествий с пострадавшими до 0 чел. |

- Общая характеристика сферы реализации  программы, в том числе

формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз её развития

Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры  по видам транспорта

Транспортная сеть  Куменского сельского поселения  является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства поселка, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению. По территрии поселения проходят автодороги местного значения связывающие крупные  населенные пункты  такие как с. Быково, с. Рябиново, с. Лутошкино с районным центром.

Автобусное сообщение между райцентром п. Кумены и населенными пунктами         с. Лутошкино и с. Рябиново осуществляет ЗАО «Агрофирма «Дороничи», по маршруту       п. Кумены – с. Быково ходит автобус ИП Михеев. Прочие населенные пункты поселения автобусного сообщения не имеют в виду отсутствия дорог с твердым покрытием.

Характеристика сети дорог Куменского сельского поселения, параметры

дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движения и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери),

оценку качества содержания дорог

Транспортная сеть Куменского сельского поселения составляет более 69 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В состав МО Куменское сельское поселение входят 20 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между районным центром п. Кумены  и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до районного центра,км |
| --- | --- |
| д. Березник | 1 |
| .с. Быково | 15 |
| с. Лутошкино | 24 |
| д. Б.Вершининцы | 4 |
| д.Нагоряна | 11 |
| с. Рябиново | 12 |
| д.Ключи | 14 |
| д.Бобылево | 10 |
| д. Вересники | 5 |
| д.Бабкинцы | 4 |
| д.Зуево | 16 |
| д.Сенокосовщина | 5 |
| д.Солодянки | 6 |
| д.Белянино | 17 |
| д.Горюнок | 16 |
| д.Тюлькинцы |  |
| д.Хмелевка | 12 |
| д.Аникинцы | 15 |
| д. Дыряне | 3 |
| д.Дряхлово | 12 |

Несоответствие состояния дорог нормативным требованиям является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития поселения.

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт, щебень и грунтовые дороги. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного дви жения.

В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить очистку мостов, труб. В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, а также их обкашивание, приведение в порядок полосы отвода автодорог, и другие работы с целью обеспечения дорожной  безопасности. Ввиду недостаточности денежных средств для обустройства и приведения улично-дорожной сети в проезжее состояние производится ремонт грунтовых улиц с использованием завозных строительных материалов (песок, щебень)

|  | Местонахождение | протяженность | Год |
| --- | --- | --- | --- |
| Автомобильная дорога общего пользования с асфальтовым, щебеночным и грунтовым покрытием в границах | ул. Мира ул. Комсомольская ул. Молодежная ул. Заречная пер. Центральный | 1270 630 740 1390 280 | 1980 1980 1984 |
| Итого по д. Березник |  | 4310 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с асфальтовым и грунтовым покрытием в границах с. Рябиново | ул. Советская ул. Проселочная ул. Береговая ул. Молодежная ул. Лесная ул. Новая ул. Луговая ул. Прудная | 640 660 420 710 940 280 470 940 | 1985 1985 1985 |
| Итого по с. Рябиново |  | 5060 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах | д. Нагоряна | 900 |  |
| Итого по д.Нагоряна |  | 900 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с асфальтовым, щебеночным и грунтовым покрытием в границах с. Быково | ул. Школьная ул. Лесная ул. Полевая ул. Заречная ул. Кооперативная ул. Садовая ул. Нагорная ул. Советская | 640 500 400 820 410 830 1020 1460 | 1990 1990 1990 1990 |
| Итого по с. Быково |  | 6080 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с асфальтовым и грунтовым покрытием в границах с. Лутошкино | ул. Советская ул. Кооперативная ул. Кольцевая ул. Набережная ул. Новая | 770 320 710 310 530 | 1990 |
| Итого по с. Лутошкино |  | 2640 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Б.Вершининцы | д. Б.Вершининцы | 1100 |  |
| Итого по д. Б.Вершининцы |  | 1100 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Ключи | д.Ключи | 1020 |  |
| Итого по д.Ключи |  | 1020 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Бобылево | д.Бобылево | 1010 |  |
| Итого по д.Бобылево |  | 1010 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Вересники | д. Вересники | 1000 |  |
| Итого по д. Вересники |  | 1000 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Бабкинцы | д.Бабкинцы | 800 |  |
| Итого по д.Бабкинцы |  | 800 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Зуево | д.Зуево | 500 |  |
| Итого по д.Зуево |  | 500 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Сенокосовщина | д.Сенокосовщина | 970 |  |
| Итого по д.Сенокосовщина |  | 970 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Солодянки | д.Солодянки | 430 |  |
| Итого по д.Солодянки |  | 430 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Белянино | д.Белянино |  |  |
| Итого по д.Белянино |  |  |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Горюнок | д.Горюнок | 700 |  |
| Итого по д.Горюнок |  | 700 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Тюлькинцы | д.Тюлькинцы |  |  |
| Итого по д.Тюлькинцы |  |  |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Хмелевка | д.Хмелевка | 610 |  |
| Итого по д.Хмелевка |  | 610 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Аникинцы | д.Аникинцы |  |  |
| Итого по д.Аникинцы |  |  |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Дыряне | д. Дыряне | 300 |  |
| Итого по д. Дыряне |  | 300 |  |
| Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д.Дряхлово | д.Дряхлово | 370 |  |
| Итого по д. Дряхлово |  | 370 |  |

_____________

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности на автодорогах на территории Куменского сельского поселения  особо остро не стоит,  но в связи с увеличением автотранспортного потока,  несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и износом автомобильных дорог безопасность дорожного движения с каждым годом понижается.

Безопасность дорожного движения имеет большое значение для социально-экономического развития сельского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно - транспортный травматизм приводит к исключению из сферы

производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети. Текущая ситуация с аварийностью в Куменском сельском поселении характеризуется следующими параметрами:

За 2015 год на территории Куменского сельского поселения произошло 1 дорожно - транспортных происшествий (далее - ДТП), в котором 1 погиб.

В 2016 году произошло 1 ДТП, в котором пострадало 2 человека.

Для снижения аварийности в поселении, кроме содержания автомобильных дорог общего пользования,  необходимо производить  ремонт автомобильных дорог, установку дорожных знаков и ограждений в границах населенных пунктов. Развитие транспортной инфраструктуры Куменского сельского поселения становится в настоящее время необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Анализ состава парка транспортных средств

и уровня автомобилизации  Куменского сельского поселения

За последнее десятилетие общий парк автотранспортных средств муниципального образования Куменского сельского поселения увеличился в 1,5 раза. Средний ежегодный прирост всех типов составил 6 единиц. Необходимо отметить, что парк автотранспортных средств пополняется в основном за счет  роста количества легковых автомобилей.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта нормируется из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах - 25%

- в промышленных и коммунальных складских зонах - 25%

- в  зонах массового и кратковременного отдыха - 15%

Значительная часть автотранспортных средств размещается на автостоянках и в гаражах.Территории для хранения автомобилей (автостоянки) разделены по способу хранения и продолжительности нахождения на них автомобилей на несколько типов:

- Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов, продолжительность хранения более суток. Эти автостоянки используют для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. Автостоянки данного типа бесплатные.На некоторых автостоянках практикуется закрепление парковочных мест за отдельными гражданами;

- Автостоянки большой продолжительностью хранения (более 8 часов) у предприятий, учреждений и комплексов для размещения автомобилей, принадлежащих служащим и посетителям. Эти автостоянки в зависимости от типа учреждения могут быть общего пользования или только служебными.

- Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооружений, периодически собирающих большие массы людей.

- Автостоянки кратковременной продолжительности хранения (до 2 часов) у магазинов.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования,

включая анализ пассажиропотока

Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус. На территории Куменского сельского поселения автобусный транспорт представлен ЗАО «Агрофирма «Дороничи» и ИП Михеев. Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Велодорожная сеть на территории муниципального образования   отсутствует.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры

для данных транспортных средств

На территории Куменского сельского поселения предприятий транспортного комплекса, осуществляющих перевозки различными видами автотранспорта нет.  Основная масса грузовых первозок осуществляется сельскохозяйственными предприятиями и предприятиями их обслуживающие (молоковозы, кормовозы, топливозаправщики). Помимо этого осуществляются перевозки предприятиями сферы торговли.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Актуальной становится проблема обеспечения охраны окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств. Снижение вредного воздействия всех видов общественного транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на экологические виды топлива  а так же снижение энергоемкости транспортных средств. Для чего предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходов транспортных предприятий.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Куменского сельского поселения

Создание нормативной правовой базы транспортной деятельности, соответствующей складывающимся в России социально-экономическим условиям, является одной из важнейших задач государства в транспортной сфере. Законодательной базой для разработки государственной транспортной политики, включая стратегию развития транспорта в целом и его отдельных отраслей, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения Куменского сельского поселения являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования программы «Развитие транспортной системы Куменского сельского поселения составит  5283980,0 рублей, в том числе за счет средств бюджета поселения 4925090,0 рублей:

| в 2016 году- 952000,0 рублей; в 2017 году- 375780,0 рублей; в 2018 году- 363 400 рублей; в 2019 году- 396 400 рублей; в 2020 году- 396 400 рублей; в 2021-2032 годах- 2 800 000 рублей. |  |
| --- | --- |

2.  Приоритеты муниципальной  политики в сфере реализации  программы, цели,

задачи, целевые показатели эффективности реализации  программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации, сроков  и этапов реализации  программы

Программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,, от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432.

К приоритетам муниципальной  политики в сфере дорожного хозяйства Куменского сельского поселения относятся:

- сохранение существующей сети автомобильных дорог,

- строительство и ремонт дорожной и уличной сети в границах населенных  пунктов поселения,

- переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Целью  программы является развитие транспортной инфраструктуры Куменского сельского поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение ДТП и травматизма на дорогах местного значения.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- снижение доли протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Ки-ровстат), статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных до-рогах общего и необщего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

-  снижение количества дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими.

Значение данных показателей определяется в соответствии с данными Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МО МВД России «Куменский».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации  программы и их значения приведены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

- отремонтировать 1500 м автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %;

- снизить количество дорожно-транспортных проишествий с пострадавшими до 0;

- Срок реализации Программы - 2017-2025 годы.

3. Обобщенная характеристика мероприятий  программы

- Программа направлена на реализацию мероприятий:

- Содержание и ремонт  автодорог общего  пользования местного значения и сооружений за счет дорожного фонда.

- Так, в 2016 году планируется проводить очистку дорог от снега в зимний период и грейдирование грунтовых дорог в летний период,  произвести ремонт части грунтовых улиц д. Березник протяженностью 240 м. Мероприятия по содержанию и ремонту дорог необходимо проводить ежегодно. Ежегодно планируется выделение денежных средств из местного бюджета на реконструкцию и на содержание сети уличного освещения.

- Содержание дорог и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. По данному мероприятию проводится очистка дорожной сети (улиц поселения) от снега в соответствии норм и правил и обеспечения безопасности дорожного движения.

В процессе реализации программы возможно привлечение дополнительных источников финансирования.

4. Основные меры правового регулирования

в сфере реализации  муниципальной программы

В целях эффективного осуществления мероприятий  программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Куменского сельского поселения в сфере развития транспортной системы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации  программы представлены в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение  программы

Финансирование  программы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Куменского сельского поселения, средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий объем финансирования  программы составит –  5283980,0 руб. в том числе средства местного бюджета –   4925090,0 руб.:

| Источник финансирования | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021- 2025 гг | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 358890,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358890,0 |
| Местные бюджеты | 593110,0 | 375780,0 | 363400,0 | 396400,0 | 396400,0 | 2 800 000,0 | 4925090,0 |
| Итого | 952000,0 | 375780,0 | 363400,0 | 396400,0 | 396400,0 | 2 800 000,0 | 5283980,0 |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечение программы за счет бюджета Куменского сельского поселения, устанавливаются при формировании  бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения  приведены в приложении № 3.

Внебюджетные источники финансирования  программы включают в себя свободные денежные средства населения, средства частных инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации  программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

Объем финансирования  программы в 2017 - 2025 годах определен исходя из объемов финансирования, установленных Программой.

6. Анализ рисков реализации  программы и описание мер управления рисками

При реализации  программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Куменского сельского поселения |
| Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета поселения | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств районного и областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство. |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление государственной поддержки организациям дорожного хозяйства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

___________

7. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.Муниципальная программа должна соответствовать мероприятиям (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспртной инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

8.  Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения

населения и перевозок грузов на территории Куменского сельского поселения

За последнее десятилетие парк грузовых автомобилей и автобусов формировался в зависимости от потребности в транспортных услугах. Перепады в объемах производства промышленной продукции и продукции сельского хозяйства сказывались на объемах перевозок и приводили к увеличению или уменьшению числа грузовых автомобилей. Парк автобусов и микроавтобусов неуклонно растет. Это объясняется улучшением общего уровня жизни населения и повышением его мобильности. Парк автомобилей пополняется в основном за счет транспортных средств уже бывших в эксплуатации. Старение парка автомобилей несомненно сказывается и на эффективности транспортного процесса и на безопасности движения, и на экологической обстановке.

Учитывая, что спрос в часы пик превышает предложение, а тарифы на проезд на легковых такси ненамного отличаются от стоимости проезда в общественном транспорте, прогнозируется дальнейшее увеличение рынка перевозок автобусами среднего класса и легковыми такси. Основная причина транспортной проблемы - сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами автомобилизации.

9. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их

укрупненную   оценку по целевым показателям (индикаторам) развития

транспортной инфраструктуры с последующим выбором

предлагаемого к реализации варианта

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система поселения должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов.

- безопасность передвижения;

- охрану окружающей среды;

- учет особенностей ландшафта территории;

- учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно

- улучшить организацию движения

- обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств по территории муниципального образования

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличениюстоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию , ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

10.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экомических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

(инвестиционных проектов)

В целях  повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения, приведенный в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков | Администрация поселения | безопасность движения | местный бюджет тыс.руб. |
| 2 | Очистка внутрипоселковых дорог от снега | Администрация поселения домов | содержание дорог | мест. бюджет тыс.руб. |
| 3 | Гредирование грунтовых улиц и улиц с щебеночной насыпью | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 4 | Отсыпка щебнем ул.Заречная и ул. Молодежная д. Березник | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 5 | Паспортизация дорог | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 6 | Ремонт дорог при участии в проекте поддержки местных инициатив | Администрация поселения | содержание дорог | областной бюджет, местный бюджет тыс.руб. |
| 7 | Развитие сети уличного освещения по всем населенным пунктам поселения | Администрация поселения | Содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |

11. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

на территории Куменского сельского поселения

Основной целью программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Куменского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Администрация Куменского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам.

Программа разрабатывается сроком на 9 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.  Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.  Мониторинг показателей;

3. Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации.

Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Приложение № 1

Плановые показатели эффективности реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Еди- ница измерения |  | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021- 2025 год |
| 1 | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры муниципального образования Куменское сельское поселение на 2016-2020 годы и с перспективой до 2032 года» | тыс. руб. | 952,0 | 375,8 | 363,4 | 396,4 | 396,4 | 2800,0 |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | км | 0,500 | 0,600 | 0,150 | 0,150 | 0,850 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | % | 30 | 25 | 24 | 22 | 20 |
| 1.3 | Количество пострадавших в ДТП |  | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

_________________

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

"Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения

муниципального образования Куменское сельское поселения

на 2017-2019 годы»

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Куменского сельского поселения | Изменения в муниципальную программу "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Куменское сельское поселения на 2017-2019 годы», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | Администрация Куменского сельского поселения | ежегодно |

_____________

Приложение № 3

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств бюджета поселения

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021-2025 годы |
| 1 | Муници-пальная программа | Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Куменское сельское поселение на 2017-2019 годы» | всего | 414,0 | 450,0 | 520,0 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Куменского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | мероприятие | Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда | всего | 180,0 | 200,0 | 220,0 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Куменского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.2 | мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 180,0 | 200,0 | 220,0 |  |  |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Куменского сельского поселения |  |  |  |  |  |
| 1.3 | мероприятие | Участие в ППМИ на условиях софинансирования | Ответственный исполнитель-администрация Куменского сельского поселения | 234,0 | 250,00 | 300,0 |  |  |

______________

Приложение N 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Муниципаль-ная программа | Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Куменское сельское поселения на 2017-2019 годы» | всего | 414,0 | 450,0 | 520,0 | 540,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 344,0 | 370,0 | 430,0 | 440,0 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |
| 1.1. | мероприятие | Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда | всего | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  |  |  | Районный бюджет | - |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.2. | мероприятие | Содержание и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет бюджета поселения | всего | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  |  |  | Областной бюджет | - | - | - | - |
|  |  |  | Местный бюджет | 180,0 | 200,0 | 220,0 | 250,0 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | - | - | - | - |
| 1.3 | мероприятие | Участие в ППМИ на условиях софинансирования | всего | 234,0 | 250,0 | 300,0 | 290,0 |
|  |  |  | Местный бюджет | 164,0 | 170,0 | 210,0 | 190,0 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 |

__________________