АДМИНИСТРАЦИЯ

БЕРЕЗНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 21.11.2019 № 45

с.Березник

Об утверждении Программы комплексного развития транспортной

инфраструктуры на территории муниципального образования

Березниковское сельское поселение на 2019 – 2028 годы

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 25.12.2015 № 1440,

в целях разработки комплекса мероприятий, направленных на повышение надежности, эффективности и экологичности работы объектов транспортной инфраструктуры, расположенных на территории Березниковского сельского поселения, руководствуясь пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона

от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного смоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования Березниковское сельское поселение, администрация Березниковского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транспортной инфраструктурыБерезниковского сельского поселения на 2019 – 2028 годы.

2. Опубликовать настоящее решение в «Информационном бюллетене» администрации Березниковского сельского поселения и разместить на официальном сайте Куменского района на страничке администрации Березниковского сельского поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.

Глава Березниковского

сельского поселения                                                                       О.В.Вешникова

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Березниковского

сельского поселения

от 21.11.2019 № 45

ПРОГРАММА

«Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры муниципального образования

Березниковскоесельское поселение

на   2019-2028 годы»

# Паспорт программы

«Комплексное развитие систем транспортной

инфраструктуры муниципального образования Березниковское сельское поселение на 2019-2028 годы»

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Березниковского сельского поселения Куменского района Кировской области |
| --- | --- |
| Соисполнители | Предприятия транспортного обслуживания, СПК «Березниковский» |
| Цели Программы | Развитие транспортной инфраструктуры Березниковского сельского поселения поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения. |
| Задачи муниципальной программы | Увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; Поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них; Обеспечение безопасности, качества и эффективности транспортного обслуживания населения, а также юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую деятельность (далее субъекты экономической деятельности), на территории Березниковского сельского поселения. Обеспечение доступности объектов транспортной инфраструктуры для населения и субъектов экономической деятельности в соответствии с нормативами градостроительного проектирования Березниковского сельского поселения Обеспечение условий для развития транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности- в перевозке пассажиров и грузов на территории Березниковского сельского поселения Обеспечение условий для развития транспортной инфраструктуры, сбалансированное с градостроительной деятельностью. Поддержание условий для управления транспортным спросом. Обеспечение условий для создания приоритетных условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участниковдорожного движения по отношению к экомическим результатам хозяйственной деятельности. Обеспечение для созданий приоритетных условий движения транспортных средств общего пользования по отношению к иным транспортным средствам. Обеспечение условий для пешеходного передвижения населения. Обеспечение эффективности функционирования действующей транспортной инфраструктуры. |
| Целевые показатели эффективности реализации Программы | ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения; доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения; количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими |
| Этапы и сроки реализации Программы | Первый этап 2019-2023 годы Второй этап 2024-2028 годы |
| Объемы требуемых капитальных вложений | Общий объем финансирования программы составит 1622165,56 рублей, за счет средств бюджета поселения 1622165,56 рублей: в 2019 году- 256865,56 рублей; в 2020 году- 142700 рублей; в 2021 году- 146000 рублей; в 2022 году- 153800 рублей; в 2023 году- 153800 рублей; в 2024-2028 годах- 769000 рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К концу 2028 года за счет реализации программных мероприятий предполагается достижение следующих результатов: - ежегодный ремонт автомобильных дорог; -восстановление всего дорожного полотна дорог общего пользования местного значения на условиях софинансирования; - сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %. - снизить количество дорожно-транспортных проишествий с пострадавшими до 0 чел.; |

- Общая характеристика сферы реализации программы,

в том числе формулировки основных проблем в указанной

сфере и прогноз её развития

Характеристика функционирования и показатели работы

транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная сеть Березниковского сельского поселения поселения является важным звеном экономического развития всех отраслей народного хозяйства поселка, а также передвижение граждан на личном транспорте, т. е. обеспечение доступности и качества транспортных услуг населению. В 12 км от с.Березник, по территории соседнего Верхобыстрицкого сельского поселения, проходит асфальтированная автодорога регионального значения Киров-Богородское-Уни.

Автобусное сообщение осуществляется ИП Овечкиным А.В по маршруту «Березник—Кумены»

Характеристика сети дорог Березниковского сельского поселения, параметры дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движения и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери),

оценку качества содержания дорог.

Транспортная сеть Березниковского сельского поселения составляет 7,7 км автомобильных дорог общего пользования местного значения.

В состав Березниковского МО входят 7 населенных пунктов.

Таблица 1. Расстояния между с.Березник и населенными пунктами МО.

| Населенные пункты | Расстояние до центра поселения, км |
| --- | --- |
| С.Березник | 0 |
| д.Рябинники | 4 |
| д.Мишонки | 9 |
| д.Караул | 4 |
| д.Медведи | 7 |
| д.Притес | 8 |
| д.Илюшиха | 3 |
| д.Липовица | 2 |

Несоответствие состояния дорог нормативным требованиям является серьезным ограничением на пути перехода к инновационной модели социально-экономического развития села.

| № п/п | Наименование | Местонахождение | Протяженность |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах с. Березник | с. Березник | 2000 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах с. Березник | с. Березник | 1000 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Илюшиха | д. Илюшиха | 500 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Караул | д. Караул | 500 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Липовица | д. Липовица | 1000 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Медведи | д. Медведи | 1000 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Мишонки | д. Мишонки | 1000 м. |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с грунтовым покрытием в границах д. Притес | д. Притес | 300 |
|  | Автомобильная дорога общего пользования с асфальтобетонным покрытием в границах д. Рябинники | д. Рябинники | 500м. |

Покрытие автомобильных дорог и улиц выполнено из разных видов материалов, в том числе асфальт и грунтовые дороги. Износ дорожной сети и искусственных сооружений достаточно большой, что в свою очередь угрожает безопасности дорожного движения.

В зимний период необходимо производить очистку дорожных покрытий от снега, производить очистку мостов, труб.

В летний период проводятся ремонтные работы по восстановлению дорожного покрытия, обочин, а также их обкашивание, приведение в порядок полосы отвода автодорог, и другие работы с целью обеспечения дорожной безопасности. Ввиду недостаточности денежных средств для обустройства и приведения улично – дорожной сети в проезжее состояние производится ремонт грунтовых улиц с использованием местных строительных материалов (песчано - гравийной смеси (ПГС) по инициативе населения на условиях софинансирования.

Анализ уровня безопасности дорожного движения

Проблема аварийности на автотранспорте на территории Березниковского сельского поселения в последние годы приобрела особую остроту в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности дорожного движения и низкой дисциплиной участников дорожного движения. Безопасность дорожного движения имеет большое значение для социально-экономического развитиясельского поселения. Аварийность на автомобильном транспорте наносит огромный материальный и моральный ущерб как обществу в целом, так и отдельным гражданам. Дорожно - транспортный травматизм приводит к исключению из сферы производства людей трудоспособного возраста. Гибнут и становятся инвалидами дети.

За 2018 год на территории Березниковского сельского поселения произошло 0 дорожно - транспортных происшествий (далее - ДТП).

Для снижения аварийности в поселении, кроме содержания автомобильных дорог общего пользования, необходимо производить ремонт автомобильных дорог и ограждений в границах населенных пунктов. Развитие транспортной системы Березниковского сельского поселения становится в настоящее время необходимым условием экономического роста и улучшения качества жизни населения.

Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в Березниковского сельского поселения

За последнее десятилетиеимеется тенденция увеличения общего парка автотранспортных средств муниципального образования Березниковского сельского поселения. Необходимо отметить, что парк автотранспортных средств пополняется в основном за счет бурного роста количества легковых автомобилей.

Общая обеспеченность гаражами и открытыми стоянками для постоянного хранения должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей. Обеспеченность открытыми стоянками для временного хранения автотранспорта нормируется из расчета не менее чем для временного хранения автотранспорта нормируется из расчета не менее чем для 70% расчетного парка индивидуальных легковых автомобилей, в том числе:

- в жилых районах -25%

-в промышленных и коммунальных складских зонах-25%

-в зонах массового и кратковременного отдыха-15%

Значительная часть автотранспортных средств размещается на автостоянках. Территории для хранения автомобилей (автостоянки) разделены по способу хранения и продолжительности нахождения на них автомобилей на несколько типов:

- Автостоянки для постоянного хранения автомобилей у жилых домов, продолжительность хранения более суток. Эти автостоянки используют для хранения автомобилей, принадлежащих гражданам. Автостоянки данного типа бесплатные. На некоторых автостоянках практикуется закрепление парковочных мест за отдельными гражданами;

- Автостоянки большой продолжительностью хранения (более 8 часов) у предприятий, учреждений и комплексов для размещения автомобилей, принадлежащих служащим и посетителям. Эти автостоянки в зависимости от типа учреждения могут быть общего пользования или только служебными.

- Автостоянки средней продолжительности хранения у зданий и сооружений, периодически собирающих большие массы людей.

- Автостоянки кратковременной продолжительности хранения (до 2 часов) у магазинов.

Характеристика работы транспортных средств общего пользования,

включая анализ пассажиропотока

Транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Березниковского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы предприятия поселения. Основным и единственным пассажирским транспортом является автобус. На территории Березниковского сельского поселения автобусный транспорт представлен СПК «Березниковский». Большинство же трудовых передвижений в поселении приходится на личный транспорт и пешеходные сообщения.

Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Улицы частично обеспеченны тротуарами, в соответствии с действующими градостроительными нормами. Велодорожная сеть на территории муниципального образования   отсутствует.

Характеристика движения грузовых транспортных средств, оценка работы транспортных средств коммунальных и дорожных служб, состояние инфраструктуры

для данных транспортных средств

На территорииБерезниковского сельского поселения предприятий транспортного комплекса, осуществляющих перевозки различными видами транспорта нет. Помимо коммерческих перевозок осуществляются перевозки организациями района (школьный автобус). Планомерная работа по расширению зарегистрированных грузовых перевозчиков и   перспектива расширения интенсивности дорожного движения в Березниковском сельском поселении требуют значительного увеличения числа парковочных мест, развития сервисной инфраструктуры (придорожных пунктов обслуживания- сервисов, кафе), развитие сети станций техобслуживания, развитие мест стоянок грузового транспорта, а соответственно и развития рынка гостинично-туристических услуг.

Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

Актуальной становится проблема обеспечения охраны окружающей среды от вредного воздействия транспортных средств, в том числе общественного транспорта.Снижение вредного воздействия всех видов общественного транспорта на здоровье человека и окружающую среду достигается за счет перехода на применение транспортных средств, работающих на экологических видах топлива (компримированный газ, электроэнергия) и альтернативных источниках энергии, а так же снижение энергоемкости транспортных средств.Для чего предполагается усиление контроля технического состояния эксплуатируемых транспортных средств по экологическим показателям, ограничения выбросов и утилизации отходовтранспортных предприятий.

Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Березниковского сельского поселения

С каждым годом для трудовых, бытовых и других передвижений населения активно используется велосипед.  При реконструкции существующих магистральных улиц необходимо проводить организацию велосипедных дорожек. В случае недостаточной ширины улицы в красных линиях для организации обособленной велосипедной дорожки возможна организация сети тротуаров и пешеходных дорожек шириной 3,0 м и более, которая позволит совместить пешеходное и велосипедное движение. Уточнение поперечных профилей улиц должно быть выполнено на дальнейших стадиях проектирования с учетом сложившейся градостроительной ситуации.

Формирование пешеходных маршрутов, велосипедных трасс, связывающих различные части села с учѐтом существующих и реконструируемых публичных рекреационных территорий необходимо организовывать по тротуарам вдоль улиц, взаимоувязанной системе пешеходных дорожек, набережных, тротуаров и наземных пешеходных переходов. Они направлены к местам приложения труда, социального обслуживания населения, центрам культурно-бытового назначения, остановочным пунктам общественного транспорта и зонам отдыха.

Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Березниковского сельского поселения

Создание нормативной правовой базы транспортной деятельности, соответствующей складывающимся в России социально-экономическим условиям, является одной из важнейших задач государства в транспортной сфере. Законодательной базой для разработки государственной транспортной политики, включая стратегию развития транспорта в целом и его отдельных отраслей, являются Конституция Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации, Налоговый кодекс Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской Федерации, другие нормативные правовые акты, регулирующие общественные отношения, а также подзаконные нормативные правовые акты, относящиеся непосредственно к сфере деятельности транспортного комплекса. Правовой основой разработки основных направлений инвестиционной политики в области развития автомобильных дорог местного значения Березниковского сельского поселения являются Бюджетный кодекс Российской Федерации, федеральные законы от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Общий объем финансирования программы «Развитие транспортной системы Березниковского сельского поселения составит 1622165,56 рублей, за счет средств бюджета поселения 1622165,56  рублей:

в 2019 году- 256865,56 рублей;

в 2020 году- 142700 рублей;

в 2021 году- 146000 рублей;

в 2022 году- 153800 рублей;

в 2023 году- 153800 рублей;

в 2024-2028 годах- 769000 рублей.

2.  Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации программы, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации  программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации, сроков

и этапов реализации программы

Программа базируется на положениях федеральных законов от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 08.11.2007 № 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта»,  от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,, от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Федеральной целевой программы «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2001 № 848 «О Федеральной целевой программе «Развитие транспортной системы России (2010 – 2015 годы)», Концепции федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013 – 2020 годах», утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.10.2012 № 1995-р, Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года (далее – Стратегия), принятой постановлением Правительства Кировской области от 12.08.2008 № 142/319 «О принятии Стратегии социально-экономического развития Кировской области на период до 2020 года» (с изменением, внесенным постановлением Правительства Кировской области от 06.12.2009 № 33/432, плана  социально-экономического  развития муниципального  образования  Березниковского сельского поселения Куменского  района  Кировской  области  на  2017-2019 годы утвержденной решением Березниковской сельской Думы.

К приоритетам муниципальной политики в сфере дорожного хозяйства Березниковского сельского поселения относятся:

развитие сети автомобильных дорог, сохранение существующей сети автомобильных дорог, переход на нормативное содержание автомобильных дорог, соблюдение межремонтных сроков по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог в соответствии с требованием строительных норм.

Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью национальных задач обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономических проблем, повышения качества жизни, содействия региональному развитию.

Целью программы является развитие транспортной инфраструктуры Березниковского сельского поселения с повышением уровня безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

Для достижения поставленной цели должны быть решены следующие задачи:

- увеличение протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- поддержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них на уровне, соответствующем нормативным требованиям, путем содержания автомобильных дорог и искусственных сооружений на них;

- обеспечение безопасности дорожного движения, снижение ДТП и травматизма на дорогах местного значения.

Показателями эффективности, позволяющими оценить ход реализации Программы, являются:

- ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Ки-ровстат), статистической отчетностью по форме №3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

- доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Значение показателя определяется в соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Кировской области (далее – Ки-ровстат), статистической отчетностью по форме № 3-ДГ «Сведения об автомобильных дорогах общего и необщего пользования местного значения и исскуственных сооружений на них, находящихся в собственности муниципальных образований»;

- количество дорожно - транспортных происшествий с пострадавшими.

Значение данных показателей определяется в соответствии с данными Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МО МВД России «Куменский».

Сведения о целевых показателях эффективности реализации программы и их значения приведены в приложении № 1.

За период реализации муниципальной программы предполагается достичь следующих результатов:

- отремонтировать 1 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;

- сократить долю протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения до 20 %;

- снизить количество дорожно-транспортных проишествий с пострадавшими до 0 чел.;

Срок реализации Программы - 2019-2028 годы. Разбивка программных мероприятий на этапы не предусмотрена.

3. Обобщенная характеристика мероприятий программы

- Программа направлена на реализацию мероприятий:

- Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения и сооружений за счет дорожного фонда.

- Так, в 2019 году планируется проводить очистку дорог от снега в зимний период, в 2020 году произвести ремонт асфальтированной части ул.Труда протяженностью 350 м. Мероприятия по содержанию и ремонту дорог необходимо проводить ежегодно. Ежегодно планируется выделение денежных средств из местного бюджета на содержание сети уличного освещения. В перспективе с целью сохранения дорожного полотна и предотвращения ДТП необходимо провести отсыпку щебнем улиц в с.Березник,частично отщебенить улицы села. Грейдировать грунтовые дороги в летний период.

- Содержание дорог и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. По данному мероприятию проводится очистка дорожной сети (улиц поселения) от снега в соответствии норм и правил, и обеспечения безопасности дорожного движения.

В процессе реализации программы возможно привлечение дополнительных источников финансирования.

4.Основные меры правового регулирования в сфере реализации

муниципальной программы

В целях эффективного осуществления мероприятий программы в ходе её реализации, с учётом ежегодного формирования бюджета на очередной финансовый год и плановый период, ответственный исполнитель муниципальной программы планирует разрабатывать нормативные правовые акты Березниковского сельского поселения в сфере развития транспортной системы.

Разработка и утверждение дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

принятыми управленческими решениями.

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации программы представлены в приложении № 2.

5. Ресурсное обеспечение программы

Финансирование программы будет осуществляться за счет средств дорожного фонда Березниковского сельского поселения, средств на содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Общий объем финансирования программы составит –  256865,56  руб. в том числе средства местного бюджета –   256865,56 руб.;

| Источник финансирования | 2019 год | 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | Всего за период реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Местные бюджеты | 256865,56 | 142700 | 146000 | 153800 | 153800 | 769000 |
| Итого | 256865,56 | 142700 | 146000 | 153800 | 153800 | 769000 |

Объём ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспечение программы за счет бюджета Березниковского сельского поселения, устанавливаются при формировании бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета поселения приведены в приложении № 3.

Внебюджетные источники финансирования программы включают в себя свободные денежные средства населения, средства частных инвесторов, в том числе субъектов малого и среднего предпринимательства.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации программы за счет всех источников финансирования приведена в приложении № 4.

Объем финансирования программы в 2019 - 2028 годах определен исходя из объемов финансирования, установленных Программой.

6. Анализ рисков реализации программы

и описание мер управления рисками

При реализации программы могут возникнуть следующие группы рисков:

| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| --- | --- |
| Изменение федерального областного законодательства в сфере реализации муниципальной программы | проведение регулярного мониторинга планируемых изменений в федеральном и областном законодательстве и своевременная корректировка нормативных правовых актов Березниковского сельского поселения |
| Недостаточное финансирование мероприятий программы за счет средств бюджета поселения | определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение средств районного и областного бюджета и внебюджетных источников на дорожное хозяйство. |
| Существенные отклонения фактических параметров инфляции, в том числе цен на энергоресурсы, от параметров, определенных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации | осуществление прогнозирования развития ситуации в сфере дорожного хозяйства и транспорта с учетом возможного ухудшения экономической ситуации; предоставление государственной поддержки организациям дорожного хозяйства |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы запланированным | проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий программы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации программы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий программы |

7. Методика оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы (далее - целевой показатель), представленных в приложении N 1, исходя из соответствия фактических значений показателей их плановым значениям.Муниципальная программа должна соответствовать мероприятиям (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспртной инфраструктуры нормативам градостроительного проектирования.

Оценка эффективности каждого целевого показателя определяется по формуле:

i - номер показателя;

Эi - эффективность реализации i-го целевого показателя, процентов;

Фзi - фактическое значение i-го целевого показателя, достигнутое в ходе реализации муниципальной программы в отчетном периоде;

Нзi - плановое значение i-го целевого показателя, предусмотренное муниципальной программой в отчетном периоде.

Интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы определяется по формуле:

Э - интегральная оценка эффективности реализации муниципальной программы;

n - количество целевых показателей.

Эффективность муниципальной программы оценивается по следующей шкале значений интегральной оценки:

от 80% и выше - муниципальная программа эффективна;

от 60% до 80% включительно - муниципальная программа требует корректировки объемов финансирования и (или) целевых показателей эффективности;

менее 60% - муниципальная программа считается неэффективной и требует корректировки цели, задач, мероприятий и показателей эффективности реализации муниципальной программы.

8.  Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения

населения и перевозок грузов на территории Березниковского сельского поселения

За последнее десятилетие парк грузовых автомобилей и автобусов формировался в зависимости от потребности в транспортных услугах. Перепады в объемах производства промышленной продукции и продукции сельского хозяйства сказывались на объемах перевозок и приводили к увеличению или уменьшению числа грузовых автомобилей. Автомобильный парк неуклонно растет. Это объясняется улучшением общего уровня жизни населения и повышением его мобильности. Парк автомобилей пополняется в основном за счет транспортных средств уже бывших в эксплуатации. Старение парка автомобилей несомненно сказывается и на эффективности транспортного процесса, и на безопасности движения, и на экологической обстановке.

Основная причина транспортной проблемы- сложившаяся диспропорция между темпами развития улично-дорожной сети и темпами автомобилизации.

9. Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их

укрупненную   оценку по целевым показателям (индикаторам) развития

транспортной инфраструктуры с последующим выбором

предлагаемого к реализации варианта

Для создания функциональной и рациональной среды вся транспортная система поселения должна быть подчинена единому инженерно-экономическому решению и обеспечивать ряд основополагающих принципов транспортировки жителей и грузов.

- безопасность передвижения;

- охрану окружающей среды;

-учет особенностей ландшафта территории;

-учет исторических и национальных приоритетов жителей в отношении определенного вида транспорта.

Поэтому для организации рациональной транспортной системы необходимо осуществить комплекс сложных инженерно-экономических решений, а именно

-улучшить организацию движения

-обеспечить безопасность передвижения пешеходов и транспортных средств по территории муниципального образования

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена со следующими рисками:

- Риск ухудшения социально-экономической ситуации, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновение бюджетного дефицита, сокращение объемов финансирования дорожной отрасли

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличениюстоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

10.  Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экомических параметров объектов транспорта, очередность реализации мероприятий

(инвестиционных проектов)

В целях повышения качественного уровня дорожной сети сельского поселения, снижения уровня аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия, предлагается в период действия программы реализовать следующий комплекс мероприятий по развитию дорог поселения, приведенный в таблице.

Таблица

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Наименование показателя результативности (целевых индикаторов) | Источник финансирования, единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Приобретение и установка дорожных знаков |  | Администрация поселения | безопасность движения | местный бюджет тыс.руб. |
| 2 | Очистка внутрипоселенческих дорог от снега |  | Администрация поселения домов | содержание дорог | мест. бюджет тыс.руб. |
| 3 | Гредирование улиц |  | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 4 | Отсыпка щебнем улиц с.Березник |  | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 5 | Паспортизация дорог |  | Администрация поселения | содержание дорог | местный бюджет тыс.руб. |
| 6 | Ремонт дорог при участии в проекте поддержки местных инициатив |  | Администрация поселения | содержание дорог | областной бюджет, местный бюджет тыс.руб. |

11. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры

на территории Березниковского сельского поселения

Основной целью программы является создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Березниковского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения.

В рамках реализации настоящей Программы не предполагается проведение институциональных преобразований, структуры управления и взаимосвязей при осуществлении деятельности в сфере проектирования, строительства и реконструкции объектов транспортной инфраструктуры. Нормативно-правовая база для Программы сформирована и не изменяется.

Администрация Березниковского сельского поселения осуществляет общий контроль за ходом реализации мероприятий Программы, а также непосредственно организационные, методические и контрольные функции в ходе реализации Программы мероприятий по срокам, содержанию, финансовым затратам и ресурсам.

Программа разрабатывается сроком на 10 лет и подлежит корректировке ежегодно.

Мониторинг и корректировка Программы осуществляется на основании следующих нормативных документов.

Мониторинг Программы включает следующие этапы:

1.Периодический сбор информации о результатах проводимых преобразований в транспортном хозяйстве, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры;

2.Вверификация данных;

3.Анализ данных о результатах проводимых преобразований транспортной инфраструктуры.

Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение программы, а также состоянию транспортной инфраструктуры.

Приложение № 1

Сведения о целевых показателях эффективности

реализации муниципальной программы

| N п/п | Наименование муниципальной программы, наименование показателей | Еди- ница измерения | Значение показателя эффективности |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 год (базовый) | 2016 год (оценка) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Березниковское сельское поселения на 2017-2019 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 | 0,150 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | % |  | 25 | 24 | 22 | 20 | 20 |
| 1.3 | Количество пострадавших в ДТП | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение № 2

Сведения об основных мерах правового регулирования

в сфере реализации муниципальной программы

"Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образованияБерезниковское сельское поселения

на 2017-2019 годы»

| N п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта | Ответственный исполнитель и соисполнители | Ожидаемые сроки принятия правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Постановление администрации Березниковское сельского поселения | Изменения в муниципальную программу "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Березниковское сельское поселения на 2017-2019 годы», касающиеся внесения дополнений и уточнений мероприятий и объемов финансирования | Администрация Березниковского сельского поселения | ежегодно |

Расходы на реализацию муниципальной программы

за счет средств бюджета поселения

| N п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Главный распорядитель бюджетных средств | Расходы (рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| 1 | Муниципальная программа | Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образования Березниковское сельское поселения на 2017-2019 годы» | всего | 433,9 | 433,9 | 256,7 | 142,7 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Березниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие | Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Березниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятие | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 433,9 | 433,9 | 256,7 | 142,7 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Березниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятие | Содержание и обслуживание сети уличного освещения | всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | Ответственный исполнитель-администрация Березниковского сельского поселения |  |  |  |  |
| 1.4 | мероприятие | Участие в ППМИ на условиях софинансирования | Ответственный исполнитель-администрация Березниковского сельского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 4

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения

реализации муниципальной программы

за счет всех источников финансирования

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Оценка расходов (рублей) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2017 год | 2018 год |  | 2019 год | 2020 год |
| 1. | Муниципальная программа | Муниципальная программа "Содержание и ремонт дорог общего пользования местного значения муниципального образованияБерезниковское сельское поселения на 2017-2019 годы» | всего | 433,9 | 433,9 |  | 256,7 | 142,7 |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.1. | мероприятие | Содержание и ремонт автодорог общего пользования местного значения за счет дорожного фонда | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Районный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.2. | мероприятие | Содержание и ремонт а/дорог общего пользования местного значения за счет бюджета поселения | всего | 433,9 | 433,9 |  | 256,7 | 142,7 |
|  |  |  | Областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 433,9 | 433,9 |  | 256,7 | 142,7 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.3. | мероприятие | Содержание и обслуживание сети уличного освещения | всего |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 1.4 | мероприятие | Участие в ППМИ на условиях софинансирования | всего | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | 0,00 |
|  |  |  | Иные внебюджетные источники | 0,00 | 0,00 | - |  | 0,00 |