АДМИНИСТРАЦИЯ  КУМЕНСКОГО  РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 02.04.2021  № 128

пгт Кумены

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

теплоснабжающих предприятий и социально-культурной сферы

к отопительному  осенне-зимнему периоду 2021-2022 года

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период, своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) к отопительному периоду 2021-2022 годов и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении правил оценки готовности к отопительному периоду», администрация Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности  теплоснабжающих организаций, произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года и утвердить ее состав. Прилагается.

2. Утвердить Программу проверки готовности теплоснабжающих организаций Куменского района. Прилагается.

3. Утвердить Программу проверки потребителей тепловой энергии Куменского района. Прилагается.

4. Утвердить График проверки готовности теплоснабжающих организаций Куменского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года. Прилагается.

5. Утвердить График проверки готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов. Прилагается.

6. Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы Березниковского сельского поселения, Вожгальского сельского поселения, Речного сельского поселения и Куменского сельского поселения, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов и утвердить ее состав. Прилагается.

7. Главам Куменского городского поселения, Нижнеивкинского городского поселения, Вичевского сельского поселения и Большеперелазского сельского поселения  в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ Минэнерго РФ):

7.1. В срок до 01.06.2021 г. создать комиссии, назначить ответственных лиц для включения их в состав комиссии для проверки готовности  жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения городского поселения, к отопительному осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов и утвердить ее состав.

7.2. В срок до 01.07.2021 направить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района разработанные программы прове-

дения проверок готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы с  назначением ответственных лиц.

7.3. Членам комиссий в срок до 31.08.2021 провести проверки готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы  к отопительному периоду 2021-2022 годов, по результатам которых подготовить документы, подтверждающие исполнение требований Приказа Минэнерго РФ.

Акты проверок, паспорта готовности  жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов направить в отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района не позднее 15.09.2021.

7.4. Контроль за готовность учреждений, ведомственного жилищного     фонда, зданий и объектов возложить на руководителей организаций и учреждений в соответствии с их компетенцией.

8. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций, предприятий, организаций водопроводно-канализационного хозяйства, управляющих (обслуживающим) организациям, председателям товариществ собственников жилья, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, обслуживающих и содержащих жилищный фонд, учреждения социально-культурной сферы  инженерные коммуникации и объекты:

8.1. После окончания отопительного осенне-зимнего  периода 2020-2021 годов начать подготовку подведомственных объектов, инженерных коммуникаций, жилищного фонда и учреждений социально-культурной сферы, находящихся в управлении (обслуживании, эксплуатации), к отопительному  осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов.

8.2. До 01.06.2021 назначить ответственных лиц за подготовку   подведомственных объектов, инженерных коммуникаций, жилищного фонда, учреждений социально-культурной сферы, находящихся в управлении (обслуживании, эксплуатации), к отопительному осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов.
          8.3. Подготовить достаточный запас средств и материалов на предприятиях, имеющих в аренде, концессии и хозяйственном ведении объекты жилищно-коммунального хозяйства, для ликвидации аварийных ситуаций.

8.4. Провести ремонтно-восстановительные и профилактические работы в срок до 30.08.2021.

8.5. Теплоснабжающим организациям заключить договоры на поставку топлива до 01.09.2021, а также создать нормативный запас топлива до начала отопительного осенне-зимнего периода 2021 - 2022 годов.

8.6. Подготовить и предоставить в отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района документы, подтверждающие исполнение требований Приказа Минэнерго Российской Федерации: теплоснабжающим организациям не позднее 01.09.2021 г., потребителям тепловой энергии - не позднее 31.08.2021 г.

9. Отделу архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района (Борганец Н.В.):

9.1. Обеспечить прием, обработку информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Куменского района к работе в зимних условиях.

9.2. Провести проверки готовности теплоснабжающих организаций согласно утвержденного графика. Прилагается.

9.3. Провести проверки готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы, расположенных на территории  Березниковского, Вожгальского, Речного, Куменского сельских поселений.

9.4. В соответствии с Приказом Минэнерго России подготовить паспорта готовности:

-  потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы, расположенных на территориях   Березниковского, Вожгальского, Речного, Куменского сельских поселений к отопительному осенне-зимнему периоду 2021-2022 годов  - не позднее 15 сентября 2021 года

- для теплоснабжающих организаций - не позднее 1 ноября 2021 года.

9.5. Полученные акты проверок готовности, паспорта готовности предоставить в Западно-Уральское управление ростехнадзора, для получения паспорта готовности Куменского района.

10. Контроль за исполнением  постановления  оставляю за собой.

Глава Куменского района                                                   И.Н. Шемпелев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 02.04.2021  № 128

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года

| ШЕМПЕЛЕВ Иван Николаевич | - глава Куменского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | - Глава администрации сельского (городского) поселения Куменского района |
| СЛУКИНА Юлия Геннадьевна | - консультант отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Ответственный представитель теплоснабжающей организации: | - по согласованию с руководителем теплоснабжающей организации |

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  02.04.2021   № 128

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения

Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду

2021 - 2022 годов

| ШЕМПЕЛЕВ Иван Николаевич | - глава Куменского района, председатель комиссии |
| --- | --- |
| СЛУКИНА Юлия Геннадьевна Члены комиссии: | - консультант отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района, секретарь комиссии |
| БОРГАНЕЦ Нина Владимировна | - заведующий отделом архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района |
| Ответственный представитель теплоснабжающей организации Представитель организации, ответственной за подготовку здания | - по согласованию с руководителем теплоснабжающей организации - по согласованию с руководителем |
| Представитель ресурсоснабжающей организации (водо-, электро- снабжение) Мокрушин В.Г. | - по согласованию - начальник Куменского газового участка |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  02.04.2021   № 128

ГРАФИК

проверки готовности теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период  2021-2022 года

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Дата проверки готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепло» | 03.09.2021 |
| 2. | ООО «Санаторий «Лесная новь» | 06.09.2021 |
| 3. | ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» | 06.09.2021 |
| 4. | КОГУП «Облкоммунсервис» | 06.09.2021 |
| 5. | ООО «Вожгальское домоуправление» | 08.09.2021 |
| 6. | СПК ордена Ленина племзавод «Красный Октябрь» | 08.09.2021 |
| 7. | Общество с ограниченной ответственностью «Тепло-транс» с. Березник | 08.09.2021 |
| 8. | ИП Мартынов | 10.09.2021 |
| 9. | ООО ЖКХ «Кстинино» (котельная п. Олимпиский) | 10.09.2021 |
| 10. | ООО «Газпром теплоэнерго Киров»: - котельная пгт. Кумены; - котельная с. Быково; - котельная с. Рябиново; - котельная д. Березник; - котельная п. Вичевщина; - котельная с. Вожгалы | 14.09.2021 |
| 11. | МУП «Куменские тепловые системы» | 15.09.2021 |

________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  02.04.2021   № 128

График

проверки  готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда

(многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы

сельских поселений, теплопотребляющие установки которых

подключены к централизованной системе теплоснабжения

Куменского района, к отопительному осенне-зимнему

периоду 2021 - 2022 годов

| №п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Березниковское сельское поселение |  |
| 1 | СДК с. Березник | 09.08.2021 |
| 2 | МКОУООШ с. Березник | 09.08.2021 |
| 3 | с. Березник ул. Юбилейная, 12 | 09.08.2021 |
| 4 | с. Березник ул. Юбилейная, 15 | 09.08.2021 |
| 5 | с. Березник ул. Юбилейная, 17 | 09.08.2021 |
| 6 | с. Березник ул. Юбилейная, 19 | 09.08.2021 |
| 7 | с. Березник ул. Юбилейная, 21 | 09.08.2021 |
|  | Речное сельское поселение |  |
| 8 | п. Олимпийский ул. Мира, 7 | 10.08.2021 |
| 9 | п. Олимпийский ул. Мира, 5 | 10.08.2021 |
| 10 | п. Олимпийский ул. Мира, 4 | 10.08.2021 |
| 11 | п. Олимпийский ул. Мира, 3 | 10.08.2021 |
| 12 | п. Олимпийский ул. Мира, 2 | 10.08.2021 |
| 13 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1а | 10.08.2021 |
| 14 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1б | 10.08.2021 |
| 15 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6а | 10.08.2021 |
| 16 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6б | 10.08.2021 |
| 17 | п. Речной ул. Фадеева, 10 | 10.08.2021 |
| 18 | п. Речной ул. Фадеева, 8 | 10.08.2021 |
| 19 | п. Речной ул. Фадеева, 6 | 10.08.2021 |
| 20 | п. Речной ул. Фадеева, 4 | 10.08.2021 |
| 21 | п. Речной ул. Фадеева, 2 | 10.08.2021 |
| 22 | п. Речной ул. Новая, 6 | 10.08.2021 |
| 23 | п. Речной ул. Новая, 4 | 10.08.2021 |
| 24 | п. Речной ул. Новая, 3 | 10.08.2021 |
| 25 | п. Речной ул. Новая, 2 | 10.08.2021 |
| 26 | п. Речной ул. Новая, 1 | 10.08.2021 |
| 27 | п. Речной ул. Пушкина, 7 | 10.08.2021 |
| 28 | п. Речной ул. Пушкина, 5 | 10.08.2021 |
| 29 | п. Речной ул. Пушкина, 1 | 10.08.2021 |
| 30 | п. Речной ул. Ленина, 18 | 10.08.2021 |
| 31 | п. Речной ул. Ленина, 16а | 10.08.2021 |
| 32 | п. Речной ул. Ленина, 16 | 10.08.2021 |
| 33 | п. Речной ул. Ленина, 14 | 10.08.2021 |
| 34 | п. Речной ул. Ленина, 7 | 10.08.2021 |
| 35 | п. Речной ул. Ленина, 6 | 10.08.2021 |
| 36 | п. Речной ул. Ленина, 5 | 10.08.2021 |
| 37 | п. Речной ул. Ленина, 4 | 10.08.2021 |
| 38 | п. Речной ул. Ленина, 3 | 10.08.2021 |
| 39 | МКДОУ д/с «Ручеек» п. Речной | 10.08.2021 |
| 40 | МКОУСОШ п.Речной | 10.08.2021 |
| 41 | МКДОУ д/с «Теремок» п. Олимпийский | 10.08.2021 |
| 42 | Здание Речной амбулатории | 10.08.2021 |
| 43 | Речной сельский Дом культуры | 10.08.2021 |
| 44 | Геронтологическое отделение п. Речной | 10.08.2021 |
|  | Вожгальское сельское поселение |  |
| 45 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 1 | 11.08.2021 |
| 46 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 2 | 11.08.2021 |
| 47 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 3 | 11.08.2021 |
| 48 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 4 | 11.08.2021 |
| 49 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5 | 11.08.2021 |
| 50 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5а | 11.08.2021 |
| 51 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5б | 11.08.2021 |
| 52 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 5 | 11.08.2021 |
| 53 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 5а | 11.08.2021 |
| 54 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 6 | 11.08.2021 |
| 55 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,7 | 11.08.2021 |
| 56 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,7а | 11.08.2021 |
| 57 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,10 | 11.08.2021 |
| 58 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,12 | 11.08.2021 |
| 59 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,14 | 11.08.2021 |
| 60 | п. Краснооктябрьский ул. Первомайская, 2а | 11.08.2021 |
| 61 | п. Краснооктябрьский ул. Первомайская,1 | 11.08.2021 |
| 62 | д. Чекоты ул. Свободы, 20 | 11.08.2021 |
| 63 | д. Чекоты ул. Шаляпина, 2 | 11.08.2021 |
| 64 | МКОУСОШ п. Краснооктябрьский | 11.08.2021 |
| 65 | МКДОУ д/с «Тополек» д. Чекоты | 11.08.2021 |
| 66 | МКДОУ д/с «Тополёк» п. Краснооктябрьский | 11.08.2021 |
| 67 | КОГБУЗ «Куменская центральная районная больница» с. Вожгалы | 11.08.2021 |
| 68 | СДК п. Краснооктябрьский | 11.08.2021 |
|  | Куменское сельское поселение |  |
| 69 | МКОУООШ с. Быково группа с. Рябиново | 12.08.2021 |
| 70 | МКОУООШ с. Быково | 12.08.2021 |
| 71 | МКУК Быковский сельский Дом культуры | 12.08.2021 |
| 72 | д.Березник ул. Мира, дом 1 | 12.08.2021 |
| 73 | д.Березник ул. Мира, дом 2 | 12.08.2021 |
| 74 | д.Березник ул. Мира, дом 3 | 12.08.2021 |
| 75 | д.Березник ул. Мира, дом 4 | 12.08.2021 |
| 76 | д.Березник ул. Мира, дом 5 | 12.08.2021 |
| 77 | д.Березник ул. Мира, дом 6 | 12.08.2021 |
| 78 | д.Березник пер. Центральный, дом 6 | 12.08.2021 |
| 79 | с. Быково ул. Советская, дом 17 а | 12.08.2021 |
| 80 | с. Быково ул. Советская, дом 17 Б | 12.08.2021 |
| 81 | с.Рябиново ул. Советская, дом 1 | 12.08.2021 |
| 82 | с.Рябиново ул. Проселочная, дом 6 | 12.08.2021 |

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от   02.04.2021     № 128

Программа

проверки готовности теплоснабжающих организаций Куменского района

### 1. Общие положения

1.1. Цель программы -  оценка готовности теплоснабжающих организаций Куменского района  к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года  путем проведения проверок.
      1.2. Проверка проводится на предмет соблюдения обязательных требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103.
      1.3. Проверка готовности к отопительному периоду осуществляется в отношении теплоснабжающих организаций и в сроки согласно утвержденного постановлением администрации Куменского района  графика проверки готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период  2021-2022 года.  
      1.4. Проверка готовности теплоснабжающих организаций проводится комиссией по оценке готовности теплоснабжающих организаций к работе в осенне-зимний период 2021-2022 года  (далее - Комиссия).

### 2. Работа Комиссии

2.1. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.
        2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по форме согласно приложению № 2 к Программе.
         В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
         - объект проверки готов к отопительному периоду;
         - объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
         - объект проверки не готов к отопительному периоду.
         При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности к отопительному периоду или при невыполнении требований по готовности к отопительному периоду к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
         При устранении указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду Комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый Акт.
           2.3. Ответственные лица теплоснабжающих организаций представляют Комиссии документы, подтверждающие выполнение требований по готовности к отопительному периоду.

### 3. Выдача паспорта готовности к отопительному периоду

3.1. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - Паспорт) составляется по форме в соответствии с приложением № 3 к Программе и выдается Комиссией по каждой теплоснабжающей организации в течение 15 дней с даты подписания Акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности к отопительному периоду, выданные Комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.
            3.2. Срок выдачи Паспортов для теплоснабжающих организаций - не позднее 01.11.2021.
            3.3. Теплоснабжающая организация, не получившая Паспорт до 01.11.2021, продолжает подготовку к отопительному периоду и устраняет указанные в Перечне замечания к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду.
            После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности к отопительному периоду осуществляется повторная проверка. При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи Паспорта в текущий отопительный период.

### ___________

Приложение № 1
к Программе

### Требования по готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг

### для теплоснабжающих организаций

В целях оценки готовности теплоснабжающих организаций к отопительному периоду Комиссией должны быть проверены в отношении данных организаций:
          1) наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ "О теплоснабжении" (далее - Закон о теплоснабжении) (при наличии в одной системе теплоснабжения двух и более теплоснабжающих и теплосетевых организаций);

2) готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденных схемой теплоснабжения;

3) соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами;

4) наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии;

5) функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения;

6) проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей;

7) организация контроля режимов потребления тепловой энергии;

8) обеспечение качества теплоносителей;

9) организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии;

10) обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии с Законом о теплоснабжении;

11) обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

- выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- наличие планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива;

12) наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими организациями;

13) отсутствие невыполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления;

14) работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих организаций составляется Акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 1, 7, 9 и 10 настоящего приложения.

_____________

Приложение № 2
к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

__________________________                                                  “_____”_______________ 2021 г.

(место составление акта)                                                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   “____”________________ 20__ г.,   утвержденной_________________________________

_____________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты)

с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование    теплоснабжающей организации   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия установила:

______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному периоду:_______

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь  комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя) теплоснабжающей организации,

в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3
к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей организации в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _________________ №_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от   02.04.2021   № 128

### ПРОГРАММА

### проверки потребителей тепловой энергии Куменского района

### 1. Общие положения

1.1. Проверка готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду 2021-2022 годов осуществляется комиссией по проверке готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения  Куменского района (далее - Комиссия).

Состав Комиссии утвержден постановлением администрации Куменского района.

1.2. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).
           1.3. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям, установленным Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 N 103 (далее - Правила):
           а) лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;
           б) лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

2. Работа Комиссии

2.1. Работа Комиссии осуществляется в соответствии с программой  проверки готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду 2021 - 2022 годов, утвержденным постановлением администрации Куменского района, в котором указываются:
           а) объекты, подлежащие проверке;
           б) сроки проведения проверки;

в) документы, проверяемые в ходе проведения проверки.
          2.2. При проверке Комиссией проверяется выполнение потребителями тепловой энергии требований, установленных настоящей Программой (приложение № 1).
          2.3. В целях проведения проверки Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности в соответствии с приложением N 1 к настоящей Программе, а при необходимости - проводит осмотр объектов проверки.
         Результаты проверки оформляются актом проверки готовности к отопительному периоду (далее - Акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки по форме согласно приложению № 1 к настоящей Программе.
         В Акте содержатся следующие выводы Комиссии по итогам проверки:
         а) объект проверки готов к отопительному периоду;
         б) объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных Комиссией;
         в) объект проверки не готов к отопительному периоду.
         2.4. При наличии у Комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к Акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.
         2.5. Организация, не получившая до 15.09.2021 по объектам проверки Паспорт, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к Акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности.

После уведомления Комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка.

При положительном заключении Комиссии оформляется повторный Акт с выводом о готовности к отопительному периоду.

3. Порядок взаимодействия Комиссии с потребителями тепловой энергии, теплопотребляющие установки которых подключены

к системе теплоснабжения

3.1. Потребители тепловой энергии представляют в отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района  информацию о выполнении требований по готовности, указанных в приложении № 1 настоящей Программы в сроки, согласно утвержденного графика проверок готовности потребителей тепловой энергии.

3.2. Комиссия рассматривает документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости проводит осмотр объектов проверки.

Приложение № 1
к Программе

Требования по готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг

для потребителей тепловой энергии

В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду уполномоченным органом должны быть проверены:

1. Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.
         2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок.
         3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.
         4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.
         5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.
         6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.
         7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.
         8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.
         9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.
        10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.
        11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов с водопроводом и канализацией.
        12. Плотность оборудования тепловых пунктов.
        13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.
        14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.
        15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.
        16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.
        17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии.

18. Исправность дымовых и вентиляционных каналов.
         К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 8, 13, 14, 17.

Приложение № 2
                                                                                                        к Программе

АКТ

проверки готовности к отопительное периоду 2021-2022 гг.

__________________________                                                  “_____”_______________ 2021 г.

(место составление акта)                                                                                            (дата составления акта)

Комиссия, образованная ________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в соответствии   с   программой   проведения    проверки   готовности   к отопительному периоду от   “____”________________ 20__ г.,   утвержденной_________________________________

_____________________________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты)

с “___”____________20__ г. по “___”_____________ 20__ г. в соответствии с Федеральным законом   от  27 июля 2010 г.   № 190-ФЗ   «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

(наименование    потребителя тепловой   энергии   в отношении которого проводилась  проверка   готовности   к   отопительному периоду)

Проверка готовности к отопительному периоду   проводилась   в   отношении следующих объектов:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

…

В ходе проведения проверки готовности к отопительному  периоду   комиссия

установила:_____________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности  к  отопительному

периоду:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду __/__ гг.*

Председатель комиссии:   ________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Секретарь  комиссии: ____________________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:          ________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

“___”____________ 20__ г.  ______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи представителя потребителя тепловой энергии в отношении

которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

______________________________

* При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по  готовности

или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень

замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение № 3
к Программе

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2021-2022 гг.

Выдан _______________________________________________________________________,

(полное наименование потребителя тепловой энергии в отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих   объектов,   по   которым   проводилась   проверка готовности к отопительному периоду:

1.___________________________________________________________________________;

2.___________________________________________________________________________;

…

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от __________ №_________.

______________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать уполномоченного

органа, образовавшего комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)