АДМИНИСТРАЦИЯ КУМЕНСКОГО РАЙОНА

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 13.05.2025 № 216

пгт Кумены

О подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства,

теплоснабжающих предприятий и социально-культурной сферы

к отопительному осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов

в Куменском районе

В целях обеспечения устойчивой работы объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы в осенне-зимний период,      своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ) к отопительному периоду 2025-2026 годов и предотвращения чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения, руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ   «О теплоснабжении», постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170 «Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда», приказом министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» администрация Куменского района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проверке готовности теплоснабжающих организаций, произвести оценку готовности к работе в осенне-зимний период                     2025-2026 годов и утвердить ее состав. Прилагается.

2. Утвердить График проверки готовности теплоснабжающих организаций Куменского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов. Прилагается.

3. Утвердить График проверки готовности потребителей тепловой         энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов                социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие       установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду 2025 - 2026  годов. Прилагается.

4. Создать комиссию по проверке готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов                социально-культурной сферы Березниковского сельского поселения,                          Большеперелазского сельского поселения, Вожгальского сельского поселения, Речного сельского поселения и Куменского сельского поселения,                 теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной             системе теплоснабжения Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов и утвердить ее состав. Прилагается.

5. Главам Куменского городского поселения, Нижнеивкинского городского поселения, Вичевского сельского поселения в соответствии с приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.11.2024 № 2234 «Об утверждении правил оценки обеспечения готовности к отопительному периоду и порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду» (далее - Приказ Минэнерго РФ):

5.1. В срок до 01.06.2025 создать комиссии, назначить ответственных лиц для включения их в состав комиссии для проверки готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения городского поселения, к отопительному осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов и утвердить ее состав.

5.2. В срок до 01.07.2025 направить в отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района разработанные программы       проведения проверок готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы с назначением ответственных лиц.

5.3. Членам комиссий в срок до 01.08.2025 провести проверки готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы к отопительному периоду 2025-2026 годов, по результатам которых подготовить документы, подтверждающие исполнение требований Приказа Минэнерго РФ.

Акты проверок, паспорта готовности жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов направить в отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района не позднее 11.08.2025.

5.4. Контроль за готовность учреждений, ведомственного жилищного     фонда, зданий и объектов возложить на руководителей организаций и учреждений в соответствии с их компетенцией.

6. Рекомендовать руководителям теплоснабжающих организаций,        предприятий, организаций водопроводно-канализационного хозяйства,             управляющих (обслуживающим) организациям, председателям товариществ собственников жилья, руководителям предприятий и организаций независимо от форм собственности, обслуживающих и содержащих жилищный фонд, учреждения социально-культурной сферы инженерные коммуникации и объекты:

6.1. После окончания отопительного осенне-зимнего периода 2024-2025 годов начать подготовку подведомственных объектов, инженерных             коммуникаций, жилищного фонда и учреждений социально-культурной     сферы, находящихся в управлении (обслуживании, эксплуатации), к           отопительному  осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов.

6.2. До 01.06.2025 назначить ответственных лиц за подготовку подведомственных объектов, инженерных коммуникаций, жилищного фонда, учреждений социально-культурной сферы, находящихся в управлении (обслуживании, эксплуатации), к отопительному осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов.

6.3. Подготовить достаточный запас средств и материалов на           предприятиях, имеющих в аренде, концессии и хозяйственном ведении       объекты жилищно-коммунального хозяйства, для ликвидации аварийных     ситуаций.

6.4. Провести ремонтно-восстановительные и профилактические работы в срок до 01.08.2025.

6.5. Теплоснабжающим организациям заключить договоры на поставку топлива до 01.09.2025, а также создать нормативный запас топлива до начала отопительного осенне-зимнего периода 2025 - 2026 годов.

6.6. Подготовить и предоставить в отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района документы, подтверждающие исполнение требований Приказа Минэнерго Российской Федерации: теплоснабжающим организациям не позднее 01.08.2025, потребителям тепловой энергии - не позднее 01.08.2025.

7. Отделу архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района (Борганец Н.В.):

7.1. Обеспечить прием, обработку информации о готовности объектов жилищно-коммунального хозяйства Куменского района к работе в зимних условиях.

7.2. Провести проверки готовности теплоснабжающих организаций согласно утвержденного графика. Прилагается.

7.3. Провести проверки готовности потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов                                 социально-культурной сферы, расположенных на территории                        Березниковского, Большеперелазского, Вожгальского, Речного, Куменского сельских поселений.

7.4. В соответствии с Приказом Минэнерго России подготовить            паспорта готовности:

- потребителей тепловой энергии - жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы, расположенных на территориях Березниковского, Большеперелазского, Вожгальского, Речного, Куменского сельских поселений к отопительному осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов - не позднее 01.08.2025;

- для теплоснабжающих организаций - не позднее 01.08.2025.

7.5. Полученные акты проверок готовности, паспорта готовности предоставить в Западно-Уральское управление Ростехнадзора для получения паспорта готовности Куменского района.

8. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава Куменского района      И.Н. Шемпелев

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  13.05.2025 № 216

СОСТАВ

комиссии по оценке готовности теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

| КАЛИНИНА Людмила Васильевна | - первый заместитель главы администрации Куменского района по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |  |
|  | - глава администрации сельского (городского) поселения Куменского района |
| СИТАРЬ Снежана Евгеньевна | - ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации района |
| Ответственный представитель теплоснабжающей организации: | - по согласованию с руководителем теплоснабжающей организации |

_____________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 13.05.2025 № 216

СОСТАВ

комиссии по проверке готовности потребителей тепловой энергии –

жилищного фонда (многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы сельских поселений, теплопотребляющие установки которых подключены к централизованной системе теплоснабжения

Куменского района, к отопительному осенне-зимнему периоду

2025 - 2026 годов

| КАЛИНИНА Людмила Васильевна | - первый заместитель главы администрации Куменского района по вопросам жизнеобеспечения, председатель комиссии |
| --- | --- |
| СИТАРЬ Снежана Евгеньевна Члены комиссии: | - ведущий специалист отдела архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района, секретарь комиссии |
| БОРГАНЕЦ Нина Владимировна | - заведующий отделом архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Куменского района |
| МОКРУШИН Вадим Геннадьевич Ответственный представитель теплоснабжающей организации Представитель организации, ответственной за подготовку здания | - начальник Куменского газового участка - по согласованию с руководителем теплоснабжающей организации - по согласованию с руководителем |
| Представитель ресурсоснабжающей организации (водо-, электро- снабжение) | - по согласованию |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от 13.05.2025 № 216

ГРАФИК

проверки готовности теплоснабжающих организаций

к работе в осенне-зимний период  2025-2026 годов

| № п/п | Наименование предприятия, учреждения | Дата проверки готовности |
| --- | --- | --- |
| 1. | ООО «Тепло» | 26.07.2025 |
| 2. | ООО «Санаторий «Лесная новь» | 25.07.2025 |
| 3. | ЗАО «Санаторий Нижне-Ивкино» | 25.07.2025 |
| 4. | КОГУП «Облкоммунсервис» | 25.07.2025 |
| 5. | ООО «Вожгальское домоуправление» | 24.07.2025 |
| 6. | СПК ордена Ленина племзавод «Красный Октябрь» | 24.07.2025 |
| 7. | ООО «Вожгальское домоуправление» с. Березник | 24.07.2025 |
| 8. | ООО «Тепломарт» | 25.07.2025 |
| 9. | ООО ЖКХ «Кстинино» (котельная п. Олимпийский) | 25.07.2025 |
| 10. | ООО «Газпром теплоэнерго Киров»: - котельная пгт. Кумены; - котельная с. Быково; - котельная с. Рябиново; - котельная д. Березник; - котельная п. Вичевщина; - котельная с. Вожгалы | 26.07.2025 26.07.2025 26.07.2025 26.07.2025 26.07.2025 26.07.2025 |
| 11. | МУП «Куменские тепловые системы» | 26.07.2025 |

________________

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Куменского района

от  13.05.2025 № 216

График

проверки готовности потребителей тепловой энергии жилищного фонда

(многоквартирных домов) и объектов социально-культурной сферы

сельских поселений, теплопотребляющие установки которых

подключены к централизованной системе теплоснабжения

Куменского района, к отопительному осенне-зимнему

периоду 2025 - 2026 годов

| №п/п | Наименование потребителя тепловой энергии | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- |
|  | Березниковское сельское поселение |  |
| 1 | СДК с. Березник | 24.07.2025 |
| 2 | МКОУООШ с. Березник | 24.07.2025 |
| 3 | с. Березник ул. Юбилейная, 12 | 24.07.2025 |
| 4 | с. Березник ул. Юбилейная, 15 | 24.07.2025 |
| 5 | с. Березник ул. Юбилейная, 17 | 24.07.2025 |
| 6 | с. Березник ул. Юбилейная, 19 | 24.07.2025 |
| 7 | с. Березник ул. Юбилейная, 21 | 24.07.2025 |
|  | Речное сельское поселение |  |
| 8 | п. Олимпийский ул. Мира, 7 | 25.07.2025 |
| 9 | п. Олимпийский ул. Мира, 5 | 25.07.2025 |
| 10 | п. Олимпийский ул. Мира, 4 | 25.07.2025 |
| 11 | п. Олимпийский ул. Мира, 3 | 25.07.2025 |
| 12 | п. Олимпийский ул. Мира, 2 | 25.07.2025 |
| 13 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1а | 25.07.2025 |
| 14 | п. Олимпийский ул. Строительная, 1б | 25.07.2025 |
| 15 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6а | 25.07.2025 |
| 16 | п. Олимпийский ул. Строительная, 6б | 25.07.2025 |
| 17 | п. Речной ул. Фадеева, 10 | 25.07.2025 |
| 18 | п. Речной ул. Фадеева, 8 | 25.07.2025 |
| 19 | п. Речной ул. Фадеева, 6 | 25.07.2025 |
| 20 | п. Речной ул. Фадеева, 4 | 25.07.2025 |
| 21 | п. Речной ул. Фадеева, 2 | 25.07.2025 |
| 22 | п. Речной ул. Новая, 6 | 25.07.2025 |
| 23 | п. Речной ул. Новая, 4 | 25.07.2025 |
| 24 | п. Речной ул. Новая, 3 | 25.07.2025 |
| 25 | п. Речной ул. Новая, 2 | 25.07.2025 |
| 26 | п. Речной ул. Новая, 1 | 25.07.2025 |
| 27 | п. Речной ул. Пушкина, 7 | 25.07.2025 |
| 28 | п. Речной ул. Пушкина, 5 | 25.07.2025 |
| 29 | п. Речной ул. Пушкина, 1 | 25.07.2025 |
| 30 | п. Речной ул. Ленина, 18 | 25.07.2025 |
| 31 | п. Речной ул. Ленина, 16а | 25.07.2025 |
| 32 | п. Речной ул. Ленина, 16 | 25.07.2025 |
| 33 | п. Речной ул. Ленина, 14 | 25.07.2025 |
| 34 | п. Речной ул. Ленина, 7 | 25.07.2025 |
| 35 | п. Речной ул. Ленина, 6 | 25.07.2025 |
| 36 | п. Речной ул. Ленина, 5 | 25.07.2025 |
| 37 | п. Речной ул. Ленина, 4 | 25.07.2025 |
| 38 | п. Речной ул. Ленина, 3 | 25.07.2025 |
| 39 | МКДОУ д/с «Ручеек» п. Речной | 25.07.2025 |
| 40 | МКОУСОШ п.Речной | 25.07.2025 |
| 41 | МКДОУ д/с «Теремок» п. Олимпийский | 25.07.2025 |
| 42 | Здание Речной амбулатории | 25.07.2025 |
| 43 | Речной сельский Дом культуры | 25.07.2025 |
| 44 | Геронтологическое отделение п. Речной | 25.07.2025 |
|  | Вожгальское сельское поселение |  |
| 45 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 1 | 24.07.2025 |
| 46 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 2 | 24.07.2025 |
| 47 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 3 | 24.07.2025 |
| 48 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 4 | 24.07.2025 |
| 49 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5 | 24.07.2025 |
| 50 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5а | 24.07.2025 |
| 51 | п. Краснооктябрьский ул. Перминова, 5б | 24.07.2025 |
| 52 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 5 | 24.07.2025 |
| 53 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 5а | 24.07.2025 |
| 54 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская, 6 | 24.07.2025 |
| 55 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,7 | 24.07.2025 |
| 56 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,7а | 24.07.2025 |
| 57 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,10 | 24.07.2025 |
| 58 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,12 | 24.07.2025 |
| 59 | п. Краснооктябрьский ул. Краснооктябрьская,14 | 24.07.2025 |
| 60 | п. Краснооктябрьский ул. Первомайская, 2а | 24.07.2025 |
| 61 | п. Краснооктябрьский ул. Первомайская,1 | 24.07.2025 |
| 62 | д. Чекоты ул. Свободы, 20 | 24.07.2025 |
| 63 | д. Чекоты ул. Шаляпина, 2 | 24.07.2025 |
| 64 | МКОУСОШ п. Краснооктябрьский | 24.07.2025 |
| 65 | МКДОУ д/с «Тополек» д. Чекоты | 24.07.2025 |
| 66 | МКДОУ д/с «Тополёк» п. Краснооктябрьский | 24.07.2025 |
| 67 | КОГБУЗ «Куменская центральная районная больница» с. Вожгалы | 24.07.2025 |
| 68 | СДК п. Краснооктябрьский | 24.07.2025 |
|  | Куменское сельское поселение |  |
| 69 | МКОУООШ с. Быково группа с. Рябиново | 26.07.2025 |
| 70 | МКОУООШ с. Быково | 26.07.2025 |
| 71 | ФАП с. Рябиново | 26.07.2025 |
| 72 | МКУК Быковский сельский Дом культуры | 26.07.2025 |
| 73 | д.Березник ул. Мира, дом 1 | 26.07.2025 |
| 74 | д.Березник ул. Мира, дом 2 | 26.07.2025 |
| 75 | д.Березник ул. Мира, дом 3 | 26.07.2025 |
| 76 | д.Березник ул. Мира, дом 4 | 26.07.2025 |
| 77 | д.Березник ул. Мира, дом 5 | 26.07.2025 |
| 78 | д.Березник ул. Мира, дом 6 | 26.07.2025 |
| 79 | д.Березник пер. Центральный, дом 6 | 26.07.2025 |
| 80 | с. Быково ул. Советская, дом 17 а | 26.07.2025 |
| 81 | с. Быково ул. Советская, дом 17 Б | 26.07.2025 |
| 82 | с.Рябиново ул. Советская, дом 1 | 26.07.2025 |
| 83 | с.Рябиново ул. Проселочная, дом 6 | 26.07.2025 |