УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации

Куменского района

от 30.08.2022 № 438

**Муниципальная программа**

**«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района»**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Модернизация и реформирование жилищно-коммунального хозяйства Куменского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел архитектуры, градостроительства и жилищно-ком-мунального хозяйства администрации Куменского района |
| Соисполнитель муниципальной программы | 1. Администрация Куменского района;  2. Муниципальное учреждение Управление образования администрации Куменского района Кировской области;  3. Учреждения образования Куменского района;  4. Организации коммунального комплекса. |
| Цели муниципальной программы | - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ. |
| Задачи муниципальной программы | - улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - повышение эффективности, устойчивости отрасли ЖКХ. |
| Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы | - количество аварий на ремонтируемых тепловых, водо-проводных и канализационных сетях, единиц;  - оказание качественного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей, ремонта объектов коммунальной инфраструктуры, пог.м.;  - разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения сельских поселений;  - перевод зданий муниципальных учреждений на автономное отопление, шт. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | срок реализации муниципальной программы: 2023-2030 годы  Муниципальная программа реализуется без разбивки на этапы |
| Объем ассигнований муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы – 17 500 тыс. рублей, в том числе:  средства областного бюджета – 0,0 тыс. рублей,  средства районного бюджета – 17 500 тыс. рублей;  средства иных внебюджетных источников – 0,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы | По результатам 2030 года должны быть достигнуты следующие показатели:  - количество аварий на ремонтируемых водопроводных, канализационных и тепловых сетях – 0.  - оказание качественного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей – 4 000 п.м.;  - разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водо-снабжения и водоотведения сельских поселений;  - перевод зданий муниципальных учреждений на автономное отопление – 4 шт. |

1. **Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы, в том числе формулировки основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

Предприятия жилищно-коммунального хозяйства, не имея достаточных доходов от предоставленных жилищно-коммунальных услуг, не производили инвестиций в основные производственные фонды в объемах, необходимых не только для развития инфраструктуры, но и для ее поддержки. Все это привело к ряду проблем, основными из которых являются недостаточное развитие коммунальных систем для обеспечения потребностей общества, высокий уровень морального и физического износа объектов и сооружений, неэффективное использование ресурсов в виде потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей.

Объекты коммунальной инфраструктуры, несмотря на проводимую ре-форму, находятся в изношенном состоянии. Нормативный срок отслужили около 65 процентов основных фондов коммунального хозяйства. Потери тепловой энергии в теплосетях достигают 30-40 процентов. Большая изношенность муниципальных котельных, отапливающих бюджетные учреждения, связана с целесообразностью их вывода из эксплуатации и перевод отапливаемых учреждений на автономное отопление. В результате возникла острая необходимость в модернизации объектов и коммунальных систем жизнеобеспечения.

Необходимость в достаточно короткий срок решить задачи муниципальной программы определяет целесообразность использования программно-целевого метода для решения указанных проблем, поскольку они входят в число приоритетов для формирования областных целевых программ, а их решение позволяет предотвратить чрезвычайные ситуации, связанные с функционированием систем жизнеобеспечения, а также создать условия для устойчивого и эффективного развития жилищно-коммунального хозяйства.

1. **Приоритеты политики органов местного самоуправления в соответствующей сфере социально-экономического развития, цели, задачи, целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы, описание ожидаемых конечных результатов реализации муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

2.1.Настоящая муниципальная программа разрабатывается для выполнения стратегической цели и приоритетных задач социально-экономического развития Куменского района.

2.2.Цели и задачи муниципальной программы

Основные цели муниципальной программы:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- обеспечение финансового оздоровления отрасли ЖКХ.

2.3.Задачами муниципальной программы являются:

- улучшение качества предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повышение эффективности, устойчивости отрасли ЖКХ.

2.4. Целевые показатели эффективности реализации муниципальной программы.

Состав целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы определен исходя из достижения цели и решения задач муниципальной программы.

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы представлены в приложении № 1.

Значение показателя количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения определяется по формуле:

Ат/1 км = (Ат) / (Пт), где:

Ат/1 км - количество аварий и инцидентов в год на 1 км сетей организаций коммунального комплекса в сфере теплоснабжения и водоснабжения (единиц);

Ат - количество аварий на водопроводных, паровых и тепловых сетях (единиц) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией" и 1-водопровод, форма N 1-канализация в год реализации муниципальной программы);

Пт - протяженность водопроводных, канализационных, паровых и тепловых сетей в двухтрубном исчислении (км) (данные из формы статистического наблюдения N 1-ТЕП "Сведения о снабжении тепловой энергией, формы 1-водопровод, формы N 1-канализация в год реализации муниципальной программы.

2.5. Описание ожидаемых конечных результатов муниципальной программы.

По результатам 2030 года должны быть достигнуты следующие показатели:

1. Количество аварий на ремонтируемых тепловых, водопроводных и канализационных сетях и объектах коммунальной инфраструктуры – 0;

2. Оказание качественного водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения путем замены изношенных сетей- 4 000 п.м.

3. разработка (актуализация) схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения сельских поселений.

4. Перевод на автономное отопление зданий муниципальных казенных учреждений – 4 шт.

2.6. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация программных мероприятий рассчитана на 2023-2030 годы без подразделения на этапы.

1. **Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач муниципальной программы, приведены в приложении №2 к муниципальной программе.

Основными мероприятиями являются капитальный ремонт водопроводных, канализационных и тепловых сетей, объектов коммунальной инфраструктуры, перевод муниципальных учреждений на автономное отопление. Их реализация позволит сократить тепловые потери при транспортировке тепловой энергии и снизить расход бюджетных средств при ее производстве.

**4. Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы**

В настоящее время сформирована и утверждена нормативная правовая основа, необходимая для реализации муниципальной программы. В дальнейшем для разработки и утверждения дополнительных нормативных правовых актов будет обусловлена:

изменениями федерального законодательства;

изменениями регионального законодательства;

изменениями законодательства местного самоуправления;

принятыми управленческими решениями.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Расходы на реализацию муниципальной программы планируется осуществлять за счет средств районного бюджета.

Объемы бюджетных ассигнований будут уточняться ежегодно при формировании районного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период.

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств районного бюджета представлены в приложении № 3, в том числе по годам реализации муниципальной программы.

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования представлена в приложении № 4, в том числе по годам реализации муниципальной программы.

Объемы и источники финансирования мероприятий муниципальной программы в 2023-2030 годах представлены в приложении №5.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками**

При реализации муниципальной программы могут возникнуть следующие группы рисков:

|  |  |
| --- | --- |
| Негативный фактор | Способы минимизации рисков |
| Недостаточное финансирование мероприятий муниципальной программы за счет средств районного бюджета | Определение приоритетов для первоочередного финансирования; привлечение внебюджетных источников на выполнение данных мероприятий. |
| Анализ рисков реализации программы | затяжной характер мирового финансово-экономического кризиса;  значительный рост тарифов и цен на поставку энергоресурсов, сырья и материалов;  усиление кризисных явлений в банковском секторе, включая увеличение процентной ставки за пользование кредитами;  увеличение дефицита кадров;  возможные изменения порядка и объемов бюджетного финансирования.  Для минимизации рисков при реализации программы планируется использовать систему управлениями рисками, которая будет включать в себя:  выявление наиболее критичных объектов жилищно-коммунального хозяйства и причин снижения качества предоставляемых услуг;  определение и оценку рисков;  анализ и распределение по приоритетам мероприятий программы и их корректировку в соответствии с результатами оценки рисков;  определение эффективности применения системы управления рисками. |
| Несоответствие (в сторону уменьшения) фактически достигнутых показателей эффективности реализации муниципальной программы запланированным | Проведение ежегодного мониторинга и оценки эффективности реализации мероприятий подпрограммы; анализ причин отклонения фактически достигнутых показателей эффективности реализации подпрограммы от запланированных; оперативная разработка и реализация комплекса мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий подпрограммы. |